Затверджено

рішенням районної ради

від 19 серпня 2011 року № 2

Зміни, що викладені в новій редакції додатку 3 «Заходи по реалізації Загальнодержавної програми

«Питна вода України» на 2006-2020 роки у Баштанському районі Миколаївської області»

| № п/п | Назва об’єктів, місцезнаходження | Одиниці виміру | Потуж-ність | Загальна варті сть | У тому числі за роками , тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Наступний етап 2015-2020 роки |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | Водопостачання |  |  | 51348 |  | 1258,3 | 99 | 5881 | 1440 | 306 | 1820 | 567 | 108 | 5628 | 774 | 8 | 30442,8 |
|  | а) будівництво свердловин | М3 /добу /год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лоцкине |  | 1/10 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 2 | Леніне |  | 2/20 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |
| 3 | Привільне |  | 1/10 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 4 | Костичі |  | 1/10 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
|  | Разом |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |
|  | б) реконструкція свердловин з використанням частотно- регулюючого приводу |
| 1 | с.Шевченко |  | 1/50 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с.Привільне |  | 1/10 | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Піски |  | 3/10 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120, | 30,0 |  |  |
| 4 | с.Добра Криниця |  | 2/10 | 100 |  |  |  | 80 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | с.Плющівка |  | 1/10 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 5,0 |  |  |
| 6 | с.Новоолександрівка |  | 1/15 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 10 |  |  |
| 7 | с.Новоіванівка |  | 1/15 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 10 |  |  |
| 8 | с. Лоцкине |  | 1/10 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 10 |  |  |
| 9 | Безбаштова подача води в с. Єрмолівка |  | 1 | 69,0 |  | 69,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разом |  |  | 639,0 |  | 159,0 |  | 80 | 20 |  |  |  |  | 315 | 65 |  |  |
|  | в) санітарно- технічний тампонаж недіючих свердловин |
|  | с.Лоцкине | шт | 3 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |
|  | Разом |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |
|  | 1.2 Резервуари чистої води, водонапірні башти |
|  | а) будівництво резервуарів чистої води |
| 1 | РЧВ м.Баштанка | Шт/м3/добу | 1/2000 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |
|  | б) Рекострукція водонапірних башт |
| 1 | с. Піски | шт | 1 | 80 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | С.Добра Криниця | шт | 1 | 200 |  |  |  | 100 | 62 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разом |  |  | 1780 |  |  | 80 | 100 | 62 | 38 |  |  |  |  |  |  | 1500 |
|  | в)реконструкція резервуарів чистої води |
| 1 | РЧВ промзони «Зоря Інгулу» М.Баштанка | Шт/м3/добу | 2/700 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |
| 2 | РЧВ с.Баштанка |  | 2/700 1/2000 1/1500 2/400 | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1700 |
| 3 | РЧВ с.Отрадне |  | 2/800 1/2000 1/1500 | 1850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1850 |
|  | Разом |  | 12 | 3900 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3900 |
|  | ВСЬОГО по 1.2 |  |  | 7469 |  | 159 | 80 | 180 | 82 | 38 |  |  |  | 315 | 65 |  | 6350 |
|  | 1.3 Будівництво та реконструкція водопровідних мереж |
|  | а) будівництво водопровідних мереж |
|  | м.Баштанка | км | 20 | 2000 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 1600 |
|  | с.Перемога | км | 0,35 |  |  |  | 90 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Виноградівка | км | 2 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 8,0 |  | 2,0 | 8,0 |  |
|  | б) реконструкція водопровідних мереж |
| 1 | Напірного трубопроводу від камери переключення до НС 3 підйому діаметром 300,500 | км | 30 | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500 |
| 2 | Реконструкція водоводу від НС 2 до НС 3 підйомів | км | 3,5 | 1180,0 |  | 280,0 |  |  | 300,0 |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  |
| 3 | Водопровідні мережі діаметром від 50 до 200мм м.Баштанка | км | 240 | 5081,5 |  | 124,0 |  |  | 362,0 |  |  |  |  |  |  |  | 4595,5 |
| 4 | Реконструкція водопровідної мережі в с. Явкине | Км | 1.7 | 2370 |  |  |  | 2080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | с.Добра Криниця | км | 1 | 10,0 |  |  |  |  | 2,0 | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | с.Єрмолівка | км | 5 | 1,9 |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | с.Вільна Поляна | км | 3 | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Відновлення водопровідної мережі в с.Привільне | км | 2 | 280 |  |  |  |  | 120 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по п.1.3 | км |  | 15444,4 |  | 406,0 | 190 | 2085 | 784 | 268 | 300 | 102 | 108 | 300 | 102 | 8,0 | 10695,5 |
|  | 1.5 Насосні станції реконструкція |
| 1 | Водопровідні НС 1-2 підйомів м.Баштанка | М3/добу | 10000 | 8100 |  | 136,0 |  | 1116,0 | 124,0 |  | 1422 | 158 |  | 2250 | 250 |  | 2538 |
| 2 | Придбання та монтаж технологічного устаткування НС 1 та 2 підйомів (витратно-мірний ультразвуковий лічильник Д 300-500мм | шт | 2 | 136,0 |  | 136,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Водопровідна насосна станція 3 підйому | шт | 1 | 68,0 |  | 68,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Придбання та монтаж технологічного устаткування НС 3 підйому ( витратомірний лічильник ультразвуковий на трубопроводах Д 330-500 мм0устаткування | шт | 1 | 68,0 |  | 68,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкція насосних станцій з використанням частотно-регулюючого приводу С.Єрмолівка | шт | 1 | 63,0 |  | 63,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С.Виноградівка | шт | 1 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |
|  | Всього по п.1.4 |  |  | 8485 |  | 403, |  | 1116 | 124 |  | 1242 | 158 |  | 2250 | 300 |  | 2538 |
| 1.5 Споруди по доведенню якості питної води до вимог Держстандарту України |
|  | а) оснащення індивідуальними фільтрами |
| 1 | Реконструкція діючих очисних споруд водопроводу, заміна фільтрів | М3/добу | 10000 | 10500 |  | 130,3 |  | 1350 | 150 |  | 1413 | 157 |  | 1413 | 157 |  | 5869,7 |
| 2 | Придбання та монтаж технологічного устаткування існуючих попередніх фільтрів питної води |  |  | 36, |  | 36,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Будівництво гравітаційних фільтрів на майданчику НС 3 підйому |  |  | 9489,6 |  |  |  | 1350 | 150 |  | 1350 | 150 |  | 1350 | 150 |  | 4989,6 |
|  | Всього по п. 1.5 |  |  | 20025,6 |  | 166,3 |  | 2700 | 300 |  | 2763 | 307 |  | 2763 | 307 |  | 10859,3 |
|  | 2.Водовідведення |  |  | 9614,2 |  | 224,3 |  | 1350 | 150 |  | 1831 | 207 |  | 1890 | 210 |  | 8646,2 |
|  | 2.1 Каналізаційні насосні станції |
|  | а) будівництво | Шт./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КНС м.Баштанка |  | 1/300 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 | 50 |  |  |
|  | 2.2 Каналізаційні очисні споруди а) будівництво |
|  | с.Мар»ївка | М3/добу | 1000 | 468 |  |  |  |  |  |  | 418, | 50 |  |  |  |  |  |
|  | м.Баштанка 2 та 3 черга |  | 2000 | 7500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7500 |
| б) реконструкція |
| 1 | Каналізаційних колекторів в м.Баштанка | км | 20 | 1146,2 |  | 130,3 |  | 1350 | 150 |  | 1413 | 157 |  | 1440 | 160 |  | 1146,2 |
| 3.Будівництво та реконструкція допоміжних споруд водопостачання та водовідведення |
| 1 | Реконструкція рибозахисних споруд | шт |  | 42,0 |  |  |  |  | 42,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по п.3 |  |  | 42,0 |  |  |  |  | 42,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Інше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А ) будівництво пунктів по очистці питної води |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | м. Баштанка |  | 3 | 1297,3 | 717,5 | 79,8 |  | 450 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с.Явкине | шт | 1 | 275,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с.Привільне |  |  | 300,0 |  |  |  | 270,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | с. Лоцкине |  | 1 | 300,0 |  |  |  |  |  |  | 270,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | с.Добра Криниця |  | 1 | 300,0 |  |  |  | 270 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | с. Христофорівка |  | 1 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |
| 7 | с.Єрмолівка |  | 1 | 300,0 |  |  |  |  |  |  | 270,0 | 30, |  |  |  |  |  |
| 8 | с.Добре |  | 1 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |
|  | Б)Поповнення матеріально-технічної бази підприємств ВКГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Придбання обладнання по контролю за якістю питної води та стічних вод хімічна лабораторія бактеріологічна лабораторія | шт | 1 1 | 34,0 60,0 |  | 34,0 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Придбання обладнання технологічного устаткування на розвідні мережі ( засувки діаметром 100-300 мм) | шт | 190 | 124,0 |  | 124,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разом по інше |  | 201 | 3119,1 | 717,5 | 297,8 |  | 990 | 110 |  | 540 | 60 |  |  |  |  | 600 |

Заступник голови райдержадміністрації                                                                            О.В.Процак