Форма 1

Стан підготовки та реалізації програм і проектів регіонального розвитку, реалізація яких передбачена

регіональною стратегію розвитку (РСР)  та планом заходів з її реалізації (ПЗ)

1) Для проектів (програм),  реалізація яких завершена  у звітному періоді

| Назва проекту (програми) | Пріоритет РСР та ПЗ/ загальна та конкретні цілі проекту | Сфера | Термін реалізації проекту (програми) (дата початку та завершення) | Вартість проекту (програми) тис. грн. | Профінансовано (тис. грн.) | Отримані результати/ показники результа-тивності реалізації проекту (програми) | Проблемні питання та пропозиції щодо вирішення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всього | Місце-вий бюд-жет | державний бюджет (ДФРР, інші бюджетні програми) | кредитні ресурси | кошти приват-ного партнера в рамках ДПП | інші джерела (обласний бюджет) |  |  |
| Поліпшення транспортної доступності в межах регіону | Забезпечення транспортної доступності в межах району | Розвиток інфраструктури | 2019 рік | 4636,0 | 3937,0 | 3937,0 | - | - | - | - | Ремонтні роботи доріг комунальної власності проведено у 9 сільських радах та ОТГ | - |
| Поліпшення транспортної доступності в межах регіону | Забезпечення транспортної доступності в межах району | Розвиток інфраструктури | 2019 рік | 15330,715 | 5352,4 | 5352,4 | - | - | - | - | Експлуатаційне утримання та поточний ремонт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення | - |
| Реконструкція лікувального корпусу А-3 Баштанської ЦРЛ | Надання якісних медичних послуг | Медицина | 2018 - 2019 роки | 2846,117 | 1010,2 | 384,1 | - | - | - | 626,1 | Демонтаж та ремонт покрівлі лікувального корпусу |  |

2) Для проектів (програм), які знаходяться на стадії реалізації у звітному періоді (не завершені)

| Назва проекту (програми) | Пріоритет РСР та ПЗ/ загальна та конкретні цілі проекту | Сфера | Термін реалізації проекту (програми) (дата початку та очікувана дата завершення) | Оціночна вартість проекту (програми) тис. грн. | Заплановано/профінансовано у звітному періоді (тис. грн.) | Очікувані результати/ показники результа-тивності реалізації проекту (програми) | Проблем-ні питання та пропози-ції щодо вирішення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всього | місцевий бюджет | державний бюджет (ДФРР, інші бюджетні програми) | кредитні ресурси | кошти приват-ного партнера в рамках ДПП | інші джерела |  |  |
| Реконструкція педіатричного корпусу з добудовую під хоспіс | Надання якісних медичних та соціальних послуг невиліковним пацієнтам з обмеженим прогнозом життя | Медицина | 2016-2019 роки | 6568,984 | 6568,984 | - | - | - | - | - | Розширення ліжкового фонду хоспісу, збільшення кількості нових робочих місць, надання якісних медичних та соціальних послуг | - |
| Реконструкція лікувального корпусу А-3 Баштанської ЦРЛ | Надання якісних медичних послуг | Медицина | 2018 - 2019 роки | 1835,917 | 1835,9 | - | - | - | - | - | Проведення термосанації лікувального корпусу |  |

3) Для проектів (програм), які  знаходяться на стадії підготовки  у звітному періоді

| Назва проекту (програми) | Пріоритет РСР та ПЗ/загальна та конкретні цілі проекту | Сфера | Термін реалізації проекту (програми) (очікувана дата початку та завершення) | Стан розробки або затвердження проектної документації (для проектів будівництва) | Очікувана оціночна вартість проекту (програми) тис. грн. | Заплановано до фінансування (тис. грн.) | Очікувані результати/показники результа-тивності реалізації проекту (програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всього | місцевий бюджет | державний бюджет (ДФРР, інші бюджетні програми) | кредитні ресурси | кошти приват-ного партнера в рамках ДПП | інші джерела |  |
| Реконструкція педіатричного корпусу з добудовую під хоспіс | Надання якісних медичних та соціальних послуг невиліковним пацієнтам з обмеженим прогнозом життя | Медицина | 2016-2019 роки | 6568,984 | 6568,984 | 6568,984 | - | - | - | - | - | Розширення ліжкового фонду хоспісу, збільшення кількості нових робочих місць, надання якісних медичних та соціальних послуг |

Форма 2

Стан підготовки та реалізації програм і проектів регіонального розвитку, реалізація яких не передбачена

регіональною стратегію розвитку (РСР)  та планом заходів з її реалізації (ПЗ)

1) Для проектів (програм), які реалізовані/завершені  у звітному періоді

| Назва проекту (програми) | Пріоритет РСР та ПЗ/ загальна та конкретні цілі проекту | Сфера | Термін реалізації проекту (програми) (дата початку та завершення) | Вартість проекту (програми) тис. грн. | Профінансовано (тис. грн.) | Отримані результати/ показники результативності реалізації проекту (програми) | Проблемні питання та пропозиції щодо вирішення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всього | місцевий бюджет | державний бюджет (ДФРР, інші бюджетні програми) | кредитні ресурси | кошти приват-ного партнера в рамках ДПП | інші джерела |  |  |
| Придбання медичного обладнання, придбання системи безпеки | Надання якісних медичних послуг | медици-на | 2019 рік | 42,165 | 42,165 | - | - | - | - | 42,165 (обласний бюджет) | Придбання спектрофотометру, система безпеки для кімнати з наркотични-ми препаратами | - |
| Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти | Надання якісних освітніх послуг | освіта | 2019 рік | 37,835 | 37,835 | - | - | - | - | 37,835 (обласний бюджет) | Придбання бойлеру, шкільної дошки, телевізору, принтеру | - |
| Розвиток сільських територій | Розвиток територіальних громад | освіта | 2019 рік | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 (обласний бюджет) | Придбання ігрового майданчика для Доброкриничанської сільської ради | - |
| Придбання медичного обладнання | Надання якісних медичних послуг | медици-на | 2019 рік | 198,0 | 198,0 | - | - | - | - | 198,0 (обласний бюджет) | Медичне обладнання для КНП «Багатопрофільна лікарня) | - |
| Проекти та програми розвитку місцевого самоврядування | Культурний розвиток | культура | 2019 рік | 265,522 | 265,52 | - | - | - | - | 265,522 (обласний бюджет) | Капітальний ремонт покрівлі Будинку культури с.Новобирзу-лівка | - |
| Проекти та програми розвитку місцевого самоврядування | Розвиток територіальних громад | спорт | 2019 рік | 99,0 | 99,0 | - | - | - | - | 99,0 (обласний бюджет) | Встановлення спортивного майданчика на території Інгульської сільської ради | - |

2) Для проектів (програм), які знаходяться на стадії реалізації  у звітному періоді (не завершені)

| Назва проекту (програми) | Підстава для реалізації проекту (програми), номер та дата НПА/ рішення/ розпорядження/інше | Сфера | Термін реалізації проекту (програми) (дата початку та очікувана дата завершення) | Оціночна вартість проекту (програми) тис. грн. | Заплановано/профінансовано у звітному періоді (тис. грн.) | Очікувані результати/ показники результатив-ності реалізації проекту (програми) | Проблемні питання та пропозиції щодо вирішення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всього | місцевий бюджет | державний бюджет (ДФРР, інші бюджетні програми) | кредитні ресурси | кошти приватно-го партнера в рамках ДПП | інші джерела |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3) Для проектів (програм), які знаходяться на стадії підготовки  у  звітному періоді

| Назва проекту (програми) | Пріоритет РСР та ПЗ/загальна та конкретні цілі проекту | Сфера | Термін реалізації проекту (програми) (очікувана дата початку та завершення) | Стан розробки або затвердження проектної документації (для проектів будівництва) | Очікувана оціночна вартість проекту (програми) тис.грн. | Заплановано до фінансування (тис. грн.) | Очікувані результати/показники результа-тивності реалізації проекту (програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всього | місцевий бюджет | державний бюджет (ДФРР, інші бюджетні програми) | кредитні ресурси | кошти прива-тного партнера в рамках ДПП | інші джерела |  |
| Поліпшення матеріально-технічної бази медичних закладів | Надання якісних медичних послуг | Медици-на | 2020 рік | Надана пропозиція проектних ідей до Плану заходів з реалізації Стратегії | 3000,0 | 3000,0 | 300,0 | 2700,0 | - | - | - | Придбання сучасного обладнання для своєчасної діагностики та надання медичної допомоги |

Форма 3

Перелік інвестиційних проектів регіонального розвитку,

які мають найсуттєвіший вплив на соціально-економічний розвиток та

сприяють підвищенню рівня конкурентоспроможності регіону

(до 5-ти проектів за кожним пріоритетним напрямом регіональної стратегії розвитку та плану )

| № з/п | Назва проекту | Ціль/ пріоритет РСР та ПЗ, | Сфера | Термін реалізації проекту (дата початку та завершення) | Вартість/ оціночна вартість проекту тис. грн. | Заплановано до фінансування / профінансовано у звітному періоді (тис. грн.) | Отримані/ очікувані результати /показники результатив-ності реалізації проекту / вплив на сферу/галузь/регіон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всього | місцевий бюджет | державний бюджет | кредитні ресурси | кошти приват-ного партнера в рамках ДПП | інші джерела |  |
| 1. | Реконструкція педіатричного корпусу з добудовою під хоспіс | Надання якісних медичних та соціальних послуг невиліковним пацієнтам з обмеженим прогнозом життя | Медицина | 2020 рік | 6568,984 | 6568,984 | 660,0 | 5908,984 | - | - | - | Розширення ліжкового фонду хоспісу, збільшення кількості нових робочих місць, надання якісних медичних та соціальних послуг |
| 2. | Поліпшення матеріально-технічної бази медичних закладів | Надання якісних медичних послуг | Медицина | 2020 рік | 3000,0 | 3000,0 | 300,0 | 2700,0 | - | - | - | Придбання сучасного обладнання для своєчасної діагностики та надання медичної допомоги |