|  | Додаток 2 до Програми |
| --- | --- |

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

Цільової програми підвищення енергоефективності Баштанського району на 2011-2015 роки

| № з/п | Найменування завдань | Найменування заходів | Місце впровадження та відповідальні виконавці | Рік впро- вад-жен-ня | Прогнозні обсяги фінансу-вання (млн. гривень) | У тому числі за роками (млн. гривень) | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Організаційні заходи |
| 1.1. | Розроблення та впровадження механізму затвердження питомих норм витрат паливно енергетичних ресурсів. | Визначення переліку підприємств та організацій, для яких вводиться нормування питомих норм витрат. | Управління економіки райдержадміні-страції. | 2011 рік |  | - | - | - | - | - | Удосконалення управління енергозбере-женням енерго-ресурсів. |

Продовження

таблиці додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Розроблення порядку формування енергетичного балансу району. Оптимізація структури енергетичного балансу. | 1. Впровадження збалансованих схем енергопостачання. | Управління, райдержадміні-страції, відділи, інші структурні підрозділи райдержадміні-страції. Виконавчі комітети сільських та селищних рад (за узгодженням). | 2011 рік. |  | - | - | - | - | - | Оптимізація структури енерго-балансу. Аудит, паспор-тизація. |
|  |  | 2. Проведення енергетичної паспортизації житлових та громадських будівель. |  |  |  | - | - | - | - | - |  |

Продовження

таблиці додатка 2

2. Технічні заходи для бюджетних організацій та установ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Зовнішнє та внутрішнє утеплення стін, горищ. | Заміна вікон та дверей на металопластикові, утеплення стін та горищ: 1 (один) об’єкт культури (Палац культури); 10 (десять) об’єктів освіти; 1 (один) об’єкт охорони здоров’я (ЦРЛ). | Відділ культури райдержадмі-ністрації, відділ освіти райдержадмі-ністрації, центральна районна лікарня. | 2014 рік. 2011-2014 роки. | 0,070 ДБ 2,680МБ | - 0,485 | - 0,595 | - 0,560 | 0,070 0,500 | - - | Економія газу - 0,125 тис. куб. м |
| 2.2. | Встановлення приладів обліку газу та багато -тарифних лічильників обліку електроенергії. | 1. Заміна газових лічильників: 2 (два) об’єкти культури; 27 (двадцять сім) загальноосвітніх шкіл; 4 (чотири) об’єкти охорони здоров’я. | Райдерж-адміністрація, виконавчий комітет міської ради (за узгодженням). | 2011-2014 роки. 2011-2015 роки. | 0,134 МБ 0,275 МБ | 0,046 0,035 | 0,032 0,056 | 0,038 0,085 | 0,018 0,050 | - 0,049 | Економія газу - 0,125 тис. куб. м |

Продовження

таблиці додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Встановлення багатотарифних лічильників електричної енергії: 7 (сім) об’єктів культури; 4 (чотири) загальноосвітніх школи; 4 (чотири) об’єкти охорони здоров’я. |  | 2011-2014 роки. | 0,370 МБ | 0,085 | 0,090 | 0,105 | 0,090 | - | Економія електроенергії - 0,568 тис. кВт- годин |
| 2.3. | Модернізація та заміна систем опалення. | 1. Ізоляція внутрішніх та зовнішніх теплопроводів. | Відділ культури райдержадміні-страції, відділ освіти райдержадміні-страції, центральна районна лікарня. | 2011-2015 роки. | 1,900 ДБ | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | Економія - 0,012 Гкал щорічно. |
|  |  | 2. Очищення внутрішніх поверхонь систем опалення за новітніми технологіями. |  |  |  |  |  |  |  |  | Економія -0,042 Гкал щорічно. |
|  |  | 3. Очищення внутрішніх і зовнішніх поверхонь котлів централізованого опалення. |  |  |  |  |  |  |  |  | Економія - 0,054 Гкал щорічно. |

Продовження

таблиці додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Заміна ламп розжарювання на енергоефек-тивні. | Заміна ламп розжарювання на енергоефективні. | Відділ культури райдержадміні-страції, відділ освіти райдержадміні-страції, центральна районна лікарня. | 2011-2014 роки. | 0,360 ОБ | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | - | Економія -120,0 тис. кВт-годин |

Продовження

таблиці додатка 2

| 3. Технічні заходи для підприємств |
| --- |
| 3.1. | Переведення власних паливних господарств на альтернативні види палива. | Впровадження біогазової установки на ТОВ «Баштанська птахофабрика» Будівництво котельні власного біопалива ПАТ «Баштанський сирзавод» | ТОВ «Баштанська птахофабрика» (за узгодженням). ПАТ «Баштанський сирзавод» | 2013 рік. 2013 рік | 2,000 В 3.000 В | - - | - - | 2,000 2.000 | - 1.000 | - - | Економія -0,75 млн. куб. м щорічно. Економія -1,2 млн. куб. м щорічно. |

Продовження

таблиці додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Впровадження енергоефективних технологій на підприємствах комунальної теплоенергетики |

| 4.1. | Модернізація котелень із встановленням високоефектив-них котлів. | 1. Заміна морально та фізично зношених котлів на високоефективні. | Виконавчі комітети (за узгодженням). | 2011-2015 роки. | 0,800МБ | 0,400 | 0,150 | 0,250 | - | - | Річна економія газу – 5,4 тис. куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.2. | Модернізація котельного обладнання . | Заміна пальникових пристроїв, перетворюва-чів частоти обертання тягодуттьових електро-двигунів, регуляторів температури, тиску та заміна устаткування управління . | Відділ культури райдержадміні-страції, відділ освіти райдержадміні-страції, ЦРЛ. | 2011-2015 роки. | 0,890 МБ | 0,250 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,190 | Річна економія газу – 1,4 тис. куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.3. | Зменшення обсягу технологічних витрат і витрат енергоресурсів у результаті модернізації та реконструкції обладнання. | Переведення котелень на використання альтернативних видів палива. | Райдерж-адміністрація, виконавчі комітети (за узгодженням). | 2011-2015 роки. | 2,340 ДБ | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | Річна економія газу – 1,5тис. куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продовження таблиці додатка 2 |
| 5. Впровадження високоефективних технологій енергозбереження у житловому фонді |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.1. | Оснащення квартирними приладами обліку енергоносіїв. | 1. Природного газу та електричної енергії. | Райдержадміні-страція, Баштанське УЕГГ ПАТ «Миколаївгаз» та Баштанська філія ПАТ «Миколаївобл-енерго» (за узгодженням). | 2011-2015 роки. | 0,050 В | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Річна економія газу – 0,8тис. куб. м |

| 5.2. | Термосанація житлових будинків. | 1. Застосування новітніх технологій та виконання заходів щодо утеплення житлових будинків. | Райдерж-адміністрація, виконавчі комітети (за узгодженням). | 2011-2015 роки. | 1,000 МБ | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | Річна еко-номія – 1240 Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Капітальний ремонт покрівель. |  |  | 1,000 МБ | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |  |

Продовження

таблиці додатка 2

| 6. Технічні заходи для впровадження на підприємствах, в організаціях району |
| --- |
| 6.1. | Запровадження автономних систем електро-опалення та водопідігрі-вання акумуляційно-го типу. | 1.Проведення термосанації будівель бюджетних установ і житлових будинків. 2.Впровадження технологій з використаннм теплових насосів та електричного теплоакумуляційного обігрівання і приготування гарячої води. | Баштанська райдерж-адміністрація (структурні підрозділи, управління та відділи) | 2011-2013 роки. | 0,367 МБ 0,940 МБ | 0,07 - | 0,146 0,480 | 0,146 0,460 | - | - | Річна економія газу – 0,5 млн. куб. м |

| Усього | 14,236 | 2,724 | 2,567 | 4,682 | 2,226 | 1,497 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Усього фінансування (млн. гривень): | 14,236 |
| --- | --- |
| у тому числі кошти: |  |
| підприємств | 2,050 |
| державного бюджету | 4,31 |
| обласного бюджету | 0,360 |
| місцевих бюджетів | 7,516 |

Заступник голови райдержадміністрації                                                                                                               О.В. Процак

|  | Додаток 3 до Програми |
| --- | --- |

ЗАХОДИ

щодо виконання Цільової програми підвищення енергоефективності Баштанського району на 2011-2015 роки

| № з/п | Найменування заходів | Термін впровад-ження | Місце впровадження, відповідальний виконавець | Очікувані результати | Прог-нозні обсяги фінансу-вання (млн. гривень) | У тому числі за роками (млн. гривень) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Створення автоматизованої програми енергоресурсозабезпечення та ефективного використання енергоносіїв поетапно: перший етап: «Проектування автоматизованої системи збору інформації на звітну дату про діючий стан балансу споживання паливно- енергетичних ресурсів»; другий етап: «Проектування автоматизованої системи енергоресурсозабезпечення, енергозбереження та ефективного використання енергоносіїв». | 2011 рік. | Управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміні-страції. | Економія паливно-енергетичних ресурсів щороку на 10 відсотків від обсягів, фактично використаних у 2010 році. |  |  |  |  |  |  |

Продовження

таблиці додатка 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Проведення очищення внутрішніх поверхонь труб на котлах та апаратах від накипу. | 2012 рік. | Підприємства, установи та організації (за узгодженням). | Економія газу - 0,4 млн. куб. м | 0,005 | - | 0,005 | - | - | - |
| 3. | Залучення до паливного балансу лушпиння, якого утворюється 120 кг з кожної тонни олії. | 2011 - 2013 роки. | Підприємства харчової промисловості (за узгодженням). | Економія газу - 1,2 млн. куб. м | 0,040 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | - | - |

| 4. | Переробка відходів санітарного очищення зелених насаджень у паливні брикети. | 2011 - 2015 роки. | Приватні підприємства (за узгодженням). |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Реконструкція котельні ТОВ «Баштанська птахофабрика» у м. Баштанка з використанням відходів для виробництва біогазу. | 2013 рік. | ТОВ «Баштанська птахофабрика» (за узгодженням). | Економія газу - 1,25 млн. куб. м | 1,800 | - | 1,800 | - | - | - |

| 6. | Впровадження зерносушильного комплексу Баштанської МТС. | 2012 рік. | Управління агропромислового розвитку райдерж-адміністрації, Баштанська МТС (за узгодженням). | Економія - 0,225 тис. тонн умовного палива. | 0,640 | 0,640 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Продовження

таблиці додатка 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Реконструкція електромереж та обладнання для використання електроенергії, виробленої на вітрових електростанціях. | 2011 рік. | Баштанська філія ПАТ «Миколаївобл-енерго» (за узгодженням). | Підвищення керованості енерго-системою. |  |  |  |  |  |  |

| 8. | Запровадження багатотарифного обліку на об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства. | 2012 рік. | КП «Міськводоканал» (за узгодженням). | Економія енергетичних ресурсів - 0,1 тис. тонн умовного п-ва. | 0,180 | 0,180 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Оснащення об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства засобами обліку води (підйом, реалізація). | 2011-2013 роки. | КП «Міськводоканал» (за узгодженням). | Економія – 100 тис. кВт-годин. | 0,360 | 0,120 | 0,160 | - | - | - |

| 10. | Здійснення заміни побутових роторних лічильників газу в кількості 500 штук. | 2011 - 2013 роки. | Баштанське УЕГГ ПАТ «Миколаївгаз» (за узгодженням). | Економія газу -0,86 млн. куб. м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Відключення трансформаторів у режимах малих навантажень. | 2011 - 2015 роки. | Баштанська філія ПАТ«Миколаївобл-енерго» (за узгодженням). | Економія – 43 тис. кВт-годин. |  |  |  |  |  |  |

Продовження

таблиці додатка 3

# Розрахункова річна економія енергоресурсів:

| природного газу | - 3,71 млн. куб. м |
| --- | --- |
| електричної енергії | - 143 тис. кВт-годин |
| теплової енергії | - |
| інше | - 0,325 тис. тонн умовного палива. |

Заступник голови райдержадміністрації                                                                                                            О.В. Процак

|  | Додаток 4 до Програми |
| --- | --- |

# ЗАХОДИ

# із впровадження енергозберігаючих технологій, модернізації і реконструкції обладнання у 2011-2015 роках

| № з/п | Найменування заходів | Термін впровад-ження | Джерела фінансування (тис. гривень) | Відповідальні виконавці | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |
|  |  |  |  | держав-ний бюджет | місцеві бюдже-ти | інвести-ції, кредити |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Першочергові короткострокові заходи впровадження енергозберігаючих технологій, обладнання та технічні рішення на промислових підприємствах |
| 1.1. | Формування реєстру промислових підприємств з метою визначення обсягів фізично і морально застарілого обладнання та енергозатратних технологій. | 2011 рік. |  |  |  |  | Управління економіки райдерж-адміністрація |  |
| 1.2. | Впровадження збалансованих схем енергопостачання. | 2011 рік. |  |  |  |  | Промислові під-приємства згідно з реєстром. |  |

Продовження

таблиці додатка 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Збільшення ступеня рекуперації теплоти та повернення його до технологічного процесу. | 2011 рік. |  |  |  |  | Промислові підприємства згідно з реєстром. |  |
| 1.4. | Проведення очищення внутрішніх поверхонь труб на котлах та апаратах від накипу. | 2011–2012 роки. |  |  |  |  | Підприємства промисловості (за узгодженням). |  |
| 1.5. | Залучення до паливного балансу лушпиння, яке утворюється в обсязі 120 кг з кожної тонни олії. | 2011-2012 роки. |  |  |  |  | Приватні підприємства (за узгодженням). |  |
| 1.6. | Заміна реле захисту електродвигунів на автоматику захисту для комплексного захисту електродвигунів потужністю від 0,1-600 кВт. | 2011 рік. |  |  |  |  | Підприємства та організації (за узгодженням). |  |

Продовження

таблиці додатка 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7. | Оптимізація маршрутів та графіків руху автобусів, що виконуються у звичайному режимі руху. | 2011 рік. |  |  |  |  | Підприємства транспортної галузі (за узгодженням). | Економія паливно-мастильних матеріалів – до 15 відсотків. |
| 1.8. | Запровадження системи підвищення кваліфікації водіїв, спрямованої на зменшення витрат пального під час експлуатації рухомого складу автопідприємств. | 2011 рік. |  |  |  |  | Підприємства транспортної галузі (за узгодженням). | Економія паливно-мастильних матеріалів – до 10 відсотків. |
| 2. Концепція розвитку нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії |
| 2.1. | Залучення інвестицій для використання на території району енергії вітру та сонця | 2011-2012 роки. |  |  |  |  | Відділ районної ради з питань інвестиційної політики та управління майном територіальних громад міста, сіл Баштанського району |  |

Продовження

таблиці додатка 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Переробка відходів санітарного очищення зелених насаджень у паливні брикети. | 2011-2015 роки | 500,0 | 200,0 | 300,0 |  | Приватні підприємства (за узгодженням). |  |
| 2.3. | Реконструкція котельні ТОВ «Баштанська птахофабрика» у м. Баштанка з використанням відходів . | 2011-2012 роки. | 2500,0 | 2000,0 |  | 500,0 | ТОВ «Баштанська птахофабрика» (за узгодженням). | Економія - 0,175 тис. тонн умовного палива. |

| 2.4. | Впровадження зерносушильного комплексу Баштанської МТС. | 2011-2013 роки. | 800,0 | 300,0 |  | 500,0 | Управління агропромислового розвитку райдержадміністра-ції, Баштанська МТС (за узгодженням). | Економія - 0,225 тис. тонн умовного палива. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продовження таблиці додатка 4 3. Організаційні заходи з використання електроенергії для обігріву квартир та індивідуальних житлових будинків |

| 3.1. | Розробити карту-схему поетапного впровадження електроопалення та реконструкції електромереж. | 2011 рік | 266,0 |  | 114,0 | 152,0 | Управління агро- промислового розвитку райдержадміністра-ції ПАТ “Миколаївобленер-го” (за узгоджен-ням). |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Визначити власників внутрішньо- будинкових електромереж і обладнання та провести їх реконструкцію і модернізацію. | 2011 - 2014 роки. |  |  |  |  | Райдержадміністра-ція, виконавчий комітети міської ради (за узгодженням). |  |
| 4. Заходи із забезпечення будівництва вітрових електростанцій на території Баштанського району |
| 4.1. | Провести реєстрація ТОВ «Баштанська Вітроелектростанція» | 2011 рік |  |  |  |  | Відділ районної ради з питань інвестиційної полі- тики та управлінням майном територі- альних громад міста, сіл Баштан- ського району |  |

Продовження

таблиці додатка 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. Заходи із впровадження новітніх технологій для досягнення найвищої ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів

| 5.1. | Вивчення досвіду використання системи централізовано керованих теплоакумулюючих споживачів -регуляторів фірми “Термер”. | 2011 рік. |  |  |  |  | Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та розвитку інфраструктури райдержадміністра-ції. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6. Енергозберігаючі технології, обладнання та технічні рішення на об’єктах житлово-комунального господарства Водопровідно-каналізаційне господарство |
| --- |
| 6.1. | Заміна насосних агрегатів на більш ефективні та оснащення їх регуляторами частоти обертів електродвигунів. | 2012-2013 роки. | 850 | 600 | 150 | 100 | Підприємства водопровідно-каналізаційного господарства (за узгодженням). | Економія – 0,3 тис. тонн умовного палива. |
| 6.2. | Заміна свердловинних насосів на менш енергоємні та автоматизація роботи свердловин. | 2011 рік. | 350 | 100 | 200 | 50 | Виконкоми сільських рад (за узгодженням). | Економія - 0,04 тис. кВт-годин. |

Продовження

таблиці додатка 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3. | Оснащення об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства засобами обліку води (підйом, реалізація). | 2011-2013 роки. | 500 |  | 400 | 100 | Підприємства водопровідно-каналізаційного господарства (за узгодженням). | Економія - 100,0 тис. кВт-годин |
| 7. Енергозберігаючі технології в паливно-енергетичному комплексі |
| 7.1. | Завершення оснащення лічильниками газу житлового фонду, де газ використовується на опалення, та встановлення 100 лічильників. | 2012 рік. | 360 |  | 120 | 240 | Баштанськеи УЕГГ ПАТ «Миколаївгаз» (за узгодженням). | Економія газу - 1,0 млн. куб. м |

| 7.2. | Здійснення заміни побутових роторних лічильників газу. | 2011 - 2013 роки. | 400 |  |  | 400 | Баштанське УЕГГ ПАТ «Миколаївгаз» (за узгодженням). | Економія газу - 1,86 млн. куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3. | Обладнання вузлів обліку газу комунально-побутових підприємств коректорами газу. | 2011 - 2013 роки. |  |  |  |  | Власники підприємств (за узгодженням). | Економія газу - 0,7 млн. куб. м |
| 7.4. | Зниження витрат електроенергії на власні потреби трансформаторних підстанцій 35-150 кВ | 2011 - 2014 роки |  |  |  |  | Баштанська філія ПАТ «Миколаївобленер-го» (за узгодженням). | Економія -16,0 тис. гривень. |
| Продовження таблиці додатка 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7.5. | Встановлення установок, що компенсуючть реактивну потужність, яка знижує реактивну складову та збільшує пропускну можливість ліній. | 2011 - 2014 роки. |  |  |  |  | Баштанська філія ПАТ «Миколаївобленер-го» (за узгодженням). | - |

Заступник голови райдержадміністрації                                                                                                                       О.В. Процак