Інформація про виконання доручень виборців, що надані депутатам Баштанської районної ради шостого скликання

| Зміст доручення виборців | Назва населеного пункту | Включення даного доручення до планів соціально-економічного розвитку територій та відповідних бюджетів (районного місцевого) | Орієнтовний термін виконання та кошторисна вартість заходу | Результат вирішення питання (вказати коли було вирішене питання) | Хід виконання заходу з зазначенням обсягів виконаних робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопостачання с. Добра Криниця | с.Добра Криниця | Програма забезпечення населення якісною питною водою на період 2005-2020 років | 2012 рік Співфінансування: 10 тис. грн. державний бюджет; 10 тис. грн. місцевий |  | Сільською радою розроблено проект по реконструкції системи водопостачання та надано на засідання конкурсної комісії |
| Ремонт доріг с. Добра Криниця, с. Родніки | с.Добра Криниця | Програма реформування ЖКГ у Баштанському районі 2011-2014 роки. Дорога комунальної власності, ремонтується за рахунок субсидій та спонсорських коштів (ради соціального партнерства) | 2012-2014 роки |  | Внесено до Програми реформування ЖКГ у Баштанському районі 2011-2014 роки |
| Відновлення роботи комунального господарства | с.Добра Криниця | Проводяться організаційні роботи по відновленню комунального підприємства | 2012 рік | З 1 липня 2011 року відновлено роботу комунального господарства КП «Доброкриничанської сільської ради». Працює 3 чоловіки. У 2011 році для фінансової підтримки КП з бюджету сільської ради виділено 25,2 тис. грн. | За 2011 рік комунальне підприємство надало різні види послуг населенню на суму 4,2 тис.грн. |
| Освітлення вулиць | с.Добра Криниця | Програма відновлення зовнішнього освітлення на 2011 рік | 2012-2014 роки |  | Буде вирішуватися при надходженні у 2012 році субвенції з обласного бюджету |
| Водозабезпечення, встановлення та ремонт водонапірної башти | с.Мар’янівка | Програма забезпечення населення якісною питною водою на період 2005-2020 років | 2015 рік |  | Внесено до Програми забезпечення населення якісною питною водою на період 2005-2020 роки |
| Ремонт доріг, під’їзд до вул. Гребенюка, Молодіжної с. Мар’янівка | с.Мар’янівка | Програма реформування ЖКГ у Баштанському районі 2011-2014 роки | 2012-2014 роки |  | Внесено до Програми реформування ЖКГ у Баштанському районі 2011-2014 роки. Буде відремонтовано при отриманні субвенції з державного бюджету |
| Будівництво, впорядкування існуючих критих автобусних зупинок в населених пунктах | Баштанський район | Програма реформування ЖКГ у Баштанському районі 2011-2014 роки | 2012-2014 роки |  | Внесено до Програми реформування ЖКГ у Баштанському районі на 2011—2014 роки. Щорічно здійснюється впорядкування існуючих критих автобусних зупинок |
| Ремонт доріг комунальної власності | Баштанський район | Програма реформування ЖКГ у Баштанському районі 2011-2014 роки | 2011-2014 1 млн.грн. К-Миколаївка Н-Петрівка Лоцкине | 30.09.11 с.Привільне – проведено капітальний ремонт на суму 497,0 тис.грн; серпень 2011 року – м.Баштанка – капітальний ремонт частини вулиці Баштанської республіки на суму 1050 тис.грн; грудень 2011 року проведено капітальний ремонт вул. Стапаненка с. Лоцкине за кошти державного бюджету на суму 218,0 тис.грн, в с. Леніне, Христофорівка, Явкине, Кашперо-Миколаївка- Новопетрівка проведено поточні ремонти за кошти рад соціального партнерства. | Розроблено проектно-кошторисну документацію с.Христофорівка, вул. Приінгульська включена до переліку об’єктів, що будуть фінансуватися в 2012 році |
| Ремонт доріг Добренської сільської ради | с.Добре | Програма реформування ЖКГ у Баштанському районі 2011-2014 роки | 2011-2014 роки | Проведено поточний ремонт вул. Центральна (4,9 тис.грн), вул. Миру (27,8 тис.грн), вул Командовського (26,3 тис.грн) | Внесено до Програми реформування ЖКГ у Баштанському районі 2011-2014 роки |
| Встановлення водонапірної башти, задвижок для перекриття вуличних водомережі у разі поривів у с.Добре | с.Добре | Програма забезпечення населення якісною питною водою на період 2005-2020 роки | 2013-2015 роки |  | Внесено до Програми забезпечення якісною питною водою на період 2005-2020 роки |
| Ремонт дороги Привільне-Єрмолівка-Новоукраїнка | с.Єрмолівка | Включено до плану роботи ДП «Миколаївоблавтодор» | 2012- 2015 рік |  | Направлено лист в службу доріг |
| Ремонт вуличного освітлення | с.Єрмолівка, Новоукраїнка | Програма реформування ЖКГ у Баштанському районі 2011-2014 роки | 2012-2014 роки |  | Внесено до Програми реформування ЖКГ у Баштанському районі 2011-2014 роки. Буде відремонтовано після надходження субвенції із обласного бюджетів |
| Ремонт дороги по селам | с.Єрмолівка, Новоукраїнка | Програма реформування ЖКГ у Баштанському районі 2011-2014 роки | 2011-2014 роки |  | Внесено до Програми реформування ЖКГ у Баштанському районі 2011-2014 роки |
| Ремонт водопроводів | с.Єрмолівка, Новоукраїнка | Програма забезпечення населення якісною питною водою на період 2005-2020 років | 2011 рік 63 тис.грн. | Проведено реконструкцію системи водопостачання у грудні 2011 року в с. Єрмолівка на суму 63,0 тис.грн | Здійснюються пуско-налагоджені роботи |
| Капітальний ремонт мосту через річку Інгул | с.Інгулка |  | 2012 рік |  | Направлено лист в службу автодоріг в Миколаївській області |
| Ремонт дороги від с.Інгулка до Кіровоградського шляху | с.Інгулка | Включено до плану робіт ДП «Миколаївоблавтодор» | 2012 рік |  | постійно проводиться профілювання доріг після зимового періоду |
| Ремонт доріг між селами | с.Інгулка | Включено до плану робіт ДП «Миколаївоблавтодор» | 2012 рік |  | постійно проводиться профілювання доріг після зимового періоду |
| Ремонт доріг с.Кашперо-Миколаївка-с.Привільне | с.Кашперо-Миколаївка | Включено до плану робіт ДП «Миколаївоблавтодор» | 2012 рік |  | постійно проводиться профілювання доріг після зимового періоду |
| Ремонт доріг в населеному пункті | с.Новопетрівка | Програма реформування ЖКГ у Баштанському районі 2011-2014 роки | 2011-2014 роки | Проведено поточний ремонт дороги К-Миколаївка-Н-Петрівка за кошти ради соціального партнерства | Внесено до Програми реформування ЖКГ у Баштанському районі 2011-2014 роки |
| Ремонт дороги від с.Костичі до Кіровоградської дороги | с.Костичі | Включено до плану робіт ДП «Миколаївоблавтодор» | 2012 рік |  | Направлено лист в службу автодоріг в Миколаївській області |
| Відновлення водопровідної системи | с.Костичі | Програма забезпечення населення якісною питною водою на період 2005-2020 років | 2013 рік |  | Внесено до Програми забезпечення населення якісною питною водою на період 2005-2020 роки |
| Капітальний ремонт підвісного мосту між с.Леніне-с.Архангельське | с.Леніне | Програма реформування ЖКГ у Баштанському районі 2011-2014 роки | 2012 рік | Проведено поточний ремонт у листопаді 2011 року | Здійснюється прийом підвісного мосту в комунальну власність |
| Ремонт дороги с.Леніне – с.Привільне | с.Леніне | Включено до плану робіт ДП «Миколаївоблавтодор» | 2012 рік |  | Проводиться профілювання дороги після зимового періоду |
| Збудувати автономне водопостачання | с.Лоцкине | Програма забезпечення населення якісною питною водою на період 2005-2020 роки | 2013 рік | Рекомендовано сільській раді розробити проектно-кошторисну документацію для будівництва колективної установки доочистки питної води | Водопостачання у с. Лоцкине здійснюється із свердловин с. Добра Криниця. Буріння 5-6 скважин на території Лоцкинської сільської ради неможливе через відсутність висновку геологорозвідки та малим дебетом свердловин |
| Ремонт дороги по вул. Гомерника | с.Лоцкине | Програма реформування ЖКГ у Баштанському районі 2011-2014 роки | 2013 рік |  |  |
| Освітлення вулиці Степаненка | с.Лоцкине | Програма реформування ЖКГ у Баштанському районі 2011-2014 роки | 2013 рік |  | Внесено до Програми реформування ЖКГ у Баштанському районі 2011-2014 роки |
| Ремонт дороги с.Новоолександрівка – с.Лоцкине | с.Новоолександрівка |  | 2012 рік |  | Направлено лист в службу автодоріг в Миколаївській області |
| Ремонт дороги по вул. Леніна | с.Новопавлівка | Програма реформування ЖКГ у Баштанському районі 2011-2014 роки | 2011-2014 роки |  | Внесено до Програми реформування ЖКГ у Баштанському районі 2011-2014 роки |
| Ремонт дороги Новоіванівка-Новопавлівка-Баштанка | с.Новопавлівка | Включено до плану робіт КП «Миколаївоблавтодор» | 2011 рік |  | Проведено профілювання дороги після зимового періоду |
| Вуличне освітлення у с.Зелений Клин | с.Зелений клин | Програма реформування ЖКГ у Баштанському районі 2011-2014 роки | 2011-2014 роки |  | Внесено до Програми реформування ЖКГ у Баштанському районі 2011-2014 роки |
| Розширення кладовища | с.Зелений клин |  |  |  |  |
| Ремонт дороги між ст.Горожене – с.Новосергіївка | с.Новосергіївка | Включено до плану робіт КП «Миколаївоблавтодор» | 2011 рік |  |  |
| Газифікація села | с.Привільне | Програма соціально-економічного розвитку | 2012 рік |  | Виготовлено проектно-кошторисну документацію, надано до управління капітального будівництва облдержадміністрації |
| Ремонт доріг в селі Христофорівка та між населеними пунктами: Христофорівка-Мар’янівка, Христофорівка-Піски | с.Христофорівка | Включено до плану робіт КП «Миколаївоблавтодор» | 2011 рік | Проведено поточний ремонт вулиць села 4,5 км за кошти ради соціального партнерства. Проведено ямковий ремонт частини дороги Христофорівка – Марянівка. | Розроблено проектно-кошторисну документацію для проведення капітального ремонту в селі Христофорівка. Направлено клопотання у службу автомобільних доріг щодо визначення балансоутримувача дороги Христофорівка-Піски. |
| Газифікація частини села Христофорівка | с.Христофорівка | Програма реформування ЖКГ у Баштанському районі 2011-2014 роки | 2013 рік |  | Внесено до Програми реформування ЖКГ у Баштанському районі 2011-2014 роки |
| Асфальтування вулиць: Комсомольська, Степова | м.Баштанка | Програма реформування ЖКГ у Баштанському районі 2011-2014 роки | 2012-2014 роки | Проведено профілювання вулиць у вересні поточного року з підсипкой щебня | Внесено до Програми реформування ЖКГ у Баштанському районі 2011-2014 роки |
| Підтримка належного санітарного стану та встановлення контейнерів для вивозу ТПВ | м.Баштанка | Програма реформування ЖКГ у Баштанському районі 2011-2014 роки За рахунок місцевого бюджету: 200 тис. грн. у 2012 році; 150 тис. грн. у 2014 році | 2012-2014 роки | Обраховується вартість робіт. Вишукуються джерела фінансування | Внесено до Програми реформування ЖКГ у Баштанському районі 2011-2014 роки |
| Забезпечення належного зовнішнього освітлення вулиць міста | м.Баштанка | Програма реформування ЖКГ у Баштанському районі 2011-2014 роки | 2011-2014 роки | Станом на 01.10.11 відновлено освітлення вулиць: Коцюбинського, Реца, Гагаріна, Сизоненка, Бегерового, Українська | Виділено 92,0 тис.грн. з міського бюджету |
| Упорядкування ставу біля ЦРЛ | м.Баштанка |  | 2012-2015 року | Обраховується вартість робіт |  |

КУЛЬТУРА

| Зміст доручення виборців | Назва населеного пункту | Включення даного доручення до планів соціально-економічного розвитку територій та відповідних бюджетів (обласний,районний, місцевий) | Орієнтовний термін виконання та кошторисна вартість заходу | Результат вирішення питання (вказати,коли було вирішене питання) | Хід виконання заходу з зазначенням обсягів виконаних робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опалення закладів культури с.Добре, с.Новоєгорівка | №2 с.Добре, с.Новоєгорівка | Програма розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки, місцевий бюджет | 2012 рік 200 тис.грн. | Вартість проектно кошторисної документації – 135,0 тис.грн. Облаштовано окремі приміщення з закладах культури для роботи клубів для літніх людей «Берегиня». 2011 - 70 тис. грн. (проект «Турбота про літніх людей»). | Внесено до Програми розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки Здійснено урочисте відкриття клубів за участю керівництва району, депутатів районної, сільської ради, громади сіл. |
| Придбання апаратури в сільський клуб | с.Єрмолівка | Програма розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки, місцевий бюджет | 2012 рік - 10тис.грн | При перегляді бюджету на сесії сільської ради буде розглянуте питання придбання апаратури | Внесено до Програми розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки |
| Опалення сільського клубу | с.Єрмолівка | Програма розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки, місцевий бюджет | 2012 рік - 125, 0 тис.грн. |  | Внесено до Програми розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки |
| Капітальний ремонт Мар’ївського будинку культури | с.Мар’ївка | Програма розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки, місцевий бюджет | 2012-2013 роки 150,0 тис.грн. | Проведено ремонт покрівлі на суму 25,0 тис.грн | Внесено до Програми розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки |
| Ремонт спортивного залу в Будинку культури | с.Новоолександрівка | Програма розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки, місцевий бюджет | 2012-2013 роки 300,0 тис.грн. |  | Внесено до Програми розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки |
| Ремонт, заміна вікон, дверей Будинку культури | с.Новопавлівка | Програма розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки, місцевий бюджет | 2012 рік 150,0 тис.грн. |  | Внесено до Програми розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки |
| Ремонт клубу у с.Зелений Клин | с.Зелений клин | Програма розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки, місцевий бюджет | 2012-2014 роки 100,0 тис.грн |  | Внесено до Програми розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки |
| Ремонт Будинку культури у с. Піски | с. Піски | Програма розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки, місцевий бюджет | 2012-2014 роки 100тис.грн. |  | Внесено до Програми розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки |
| Ремонт Будинку культури у с.Новобирзулівка | с.Новобирзулівка | Програма розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки, місцевий бюджет | 2011-2012 роки 85,0 тис.грн. |  | Внесено до Програми розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки |

МЕДИЦИНА

| Зміст доручення виборців | Назва населеного пункту | Включення даного доручення до планів соціально-економічного розвитку територій та відповідних бюджетів (районного місцевого) | Орієнтовний термін виконання та кошторисна вартість заходу | Результат вирішення питання (вказати коли було вирішене питання) | Хід виконання заходу з зазначенням обсягів виконаних робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Придбання автомобілю «Швидкої допомоги» для с. Добре та Новоєгорівка | с.Добре с.Новоєгорівка | Надано пропозиції щодо включення до районного бюджету | 150 тис. грн. | При наявності коштів за результатами підведення підсумків економії бюджету | Заявку на придбання автомобіля за рахунок державного бюджету надано до управління охорони здоровя. |
| Ремонт ФАПу | с.Мар’янівка | Надано пропозиції щодо включення до районного бюджету | 20 тис. грн. | Проведено поточний ремонт в 2011році зовнішньої та внутрішньої сторони будівлі, проведено електроопалення. |  |
| Перекриття даху в дільничній лікарні | с.Лоцкине | Надано пропозиції щодо включення до районного бюджету | 150 тис. грн. | Виготовлено проектно-кошторисну документацію, придбано шифер. |  |
| Капітальний ремонт ФАПу у с.Новогеоргіївка | с.Новогеоргіївка | Надано пропозиції щодо включення до районного бюджету | 50 тис. грн. | При наявності коштів за результатами підведення підсумків економії бюджету |  |
| Переведення амбулаторії у нове приміщення, ремонт | с.Явкине | Надано пропозиції щодо включення до районного бюджету | 181 тис.грн | Під Явкинську ЛА передано перший поверх приміщення адмінкорпусу колишнього колгоспу «Білорусь». Капітальний ремонт в стадії завершення. Проведено газифікацію, електрофікацію. |  |

МІСЬКА РАДА

| Зміст доручення виборців | Назва населеного пункту | Включення даного доручення до планів соціально-економічного розвитку територій та відповідних бюджетів (районного місцевого) | Орієнтовний термін виконання та кошторисна вартість заходу | Результат вирішення питання (вказати коли було вирішене питання) | Хід виконання заходу з зазначенням обсягів виконаних робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт доріг комунальної власності | м.Баштанка | Програма реформування ЖКГ у Баштанському районі 2011-2011 роки | 2011-2014 роки 2011 рік | Станом на 01.10.11 виконано капітальний ремонт по вул. Баштанської республіки (будинки від №55 до №101) | З державного бюджету на ремонт вул. Баштанської республіки від №55 по №121 з державного бюджету виділено 1050 тис.грн. надано ПКД до Служби автомобільних доріг для проведення тендеру 13.07.11 З міського бюджету на поточний ремонт доріг комунальної власності використано 66,7 тис.грн. |
| Забезпечення жителів м.Баштанка якісною питною водою | м.Баштанка | Програма забезпечення населення якісною питною водою на період 2005-2020 років | 2012-2015 роки 2011р. – 130 тис.грн. З них: 100 тис.грн – з міського бюджету, 30 тис.грн. з районного бюджету 2011 р. – 32,6 тис.грн. 2011 р. – 83 тис.грн співфінансування з міського бюджету | Лабораторія забезпечує проведення якісного контролю за станом очищення питної води | Розроблено проектно-технічну документацію на будівництво 2 бюветів в м.Баштанка за кошти державного бюджету у 2011 році Придбано обладнання для хімічної та бактеріологічної лабораторії, здійснено капітальний ремонт основних засобів КП «Міськводоканал» Оплата за виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво колективних установок доочищення води для питних потреб (ДНЗ «Ягідка», НВК «Віночок») Будівництво колективних установок доочистки води для питних потреб (ДНЗ «Ягідка», НВК «Віночок») |
| Забезпечення належного зовнішнього освітлення вулиць міста | м.Баштанка | Місцевий бюджет | 2011 90,0 тис.грн. 2011 р. – 30,3 тис.грн. з міського бюджету | 30.12.2010 | Розроблено проект «Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулицях: Реца, Гагаріна, Українська, Берегового, Волошкова, 9 –го Травня, Шкільна, Радянської Армії, Плієва, Затишна, Миру, 1-го Травня, Агеєва в м.Баштанка». Проектно-кошторисна документація здана для проходження державної експертизи. Декларацію для початку робіт отримано. Частково виконані роботи по вищевказаних вулицях. |
| Водовідведення зовнішніх вод на території м.Баштанка | м.Баштанка | Місцевий бюджет | 2011 2011-2016 роки 1 млн. грн. 2011 р. – 42,5 тис.грн. 4,2 тис.грн. 10 тис.грн. | 30.12.2010 43,4 тис.грн. (проектно-кошторисна документація) | Розроблено проект «Будівництво системи водовідведення поверхневих вод між вулицями Піонерська – Горького м.Баштанка Миколаївської області» . Виготовлена проектно-кошторисна документація, яка здана для проходження державної експертизи. Проходження експертизи Екологічна експертиза |
| Теплосанація ДНЗ «Віночок» «Ягідка» | м.Баштанка | Місцевий бюджет | 2011 49,2 тис.грн. 4,8 тис.грн 5,0 тис.грн. | 30.12.2010 | Заміна вікон та дверей Використано кошти з міського бюджету на техніко-економічне обгрунтування Використано кошти з міського бюджету на техніко-економічне обгрунтування |
| Реконструкція дошкільного навчального закладу «Теремок» | м.Баштанка | Місцевий бюджет | 2011 200,0 тис.грн 2011 р. – 155, 2 тис.грн. | 30.12.2010 | Виготовлення проектно-кошторисної документації |
| Реалізація проекту «Квітучій парк Баштанщини – неповторне і гармонійне місце для відпочинку» | м.Баштанка | Місцевий бюджет Державний бюджет Місцевий бюджет Державний бюджет | 2011 100,0 тис.грн. 199,9 тис.грн. 427,1 тис.грн. 179,650 тис.грн. | 30.12.2010 | Розроблено проектно-кошторисну документацію по будівництву фонтану. Документація здана для проходження державної експертизи. Кошти використані на реалізацію проекту «Квітучий парк Баштанщини- неповторне і гармонійне місце для відпочинку» |
| Розвиток фізкультури і спорту серед молоді Встановлення спортивних та дитячих майданчиків | м.Баштанка | Місцевий бюджет Місцевий бюджет В перспективному плані на 2012 рік | 2011 рік 25,0 тис.грн. 2011 р. – 21,5 тис.грн. 2012 рік | 30.12.2010 | Реалізація заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури та спорту серед молоді. Упорядкування дитячого містечка «Казка», встановлення після зимової демонтації дитячих майданчиків у районах Сільгосптехніки та Пагорбу Слави Реалізація заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури та спорту серед молоді |

ОСВІТА

| Зміст доручення виборців | Назва населеного пункту | Включення даного доручення до планів соціально-економічного розвитку територій та відповідних бюджетів (районного місцевого) | Орієнтовний термін виконання та кошторисна вартість заходу | Результат вирішення питання (вказати коли було вирішене питання) | Хід виконання заходу з зазначенням обсягів виконаних робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт майстерні Баштанської ЗОШ №1 | м.Баштанка | районний бюджет | 2012 рік 450 тис.грн. | 10.07.08 договір підряду по тендерним торгам | Виготовлення проектно-кошторисної документа док з експертизою |
| Реконструкція приміщення ДНЗ | с.Добре | Обласний, місцевий, районний бюджет | 2012 рік 2 млн. 300 тис.грн. | Станом на 03.11.11 розпочато І етап робіт: підведено газопостачання, збудовано топкову, пральну, гладильну, каналізації, водопровід та здійснено опалення дитсадка на суму 474 тис.грн. ІІ етап: заміна вікон, дверей, покрівлі відбудеться у 2012 році. | Виготовлено проектно-кошторисну документацію на 37 тис. Проходження експертизи. |
| Заміна вікон в школах | с.Добре, с.Новоєгорівка | с.Добре, | План районного бюджету | 320,0 тис.грн. 2014 р. |  |
| Заміна вікон Кашперо-Миколаївської ЗОШ | с.Кашперо-Миколаївка | в плані на районний бюджет | 366,3 тис.грн. 2013 рік | Заплановано на 2013 рік | наявні кошториси |
| Заміна вікон, ремонт покрівлі Ленінської ЗОШ | с.Леніне | с.Кашперо-Миколаївка | в плані на районний бюджет Ремонт покрівлі 2014 рік. 100 тис.грн. | 366,3 тис.грн. 2013 рік | Заплановано на 2013-2014 роки |
| Заміна вікон в Локинській ЗОШ | с.Лоцкине | в плані на районний бюджет | 380 тис.грн. 2014 рік |  | виготовлено кошторис |
| Реконструкція Виноградівського ДНЗ «Барвінок» | с.Виноградівка | місцевий бюджет, клопотання в обласний бюджет | 2011 – 2014 роки 3 млн. грн. | 21.12.10 сесія сільської ради 50 тис.грн. на проект | частково 23,7 тис.грн. за проектно-кошторисну документацію |
| Капітальний ремонт дитячого садка у с.Новоіванівка | с.Новоіванівка | в перспективному плані розвитку місцевий бюджет | 2011-2013 рік 150 тис.грн. | 30.12.10 сесія сільської ради 2 тис. грн.. на початок робіт | наявний кошторис |
| Ремонт ДНЗ «Струмочок» | №12 с.Новоолександрівка | Лист-звернення в обласну раду про включення об’єкту | 2012 рік 650,0 тис.грн. |  | наявний кошторис |
| Ремонт, заміна вікон, дверей дитячого садка | с.Новопавлівка | місцевий бюджет | 2011-2012 роки 12,0 тис.грн. | 30.12.10 сесія сільської ради 5,0 тис. грн. | кошторис наявний |
| Заміна вікон в Новопавлівській ЗОШ | с.Новопавлівка | План районного бюджету | 162 тис.грн 2011 рік | На заміну віконних заповнень виділено 162 тис. грн. : 79,9 – проект ЄС/ПРООН; 8,347 – громада; 73,739 – районний бюджет (співфінансування інвестиційного проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду») | Буде встановлено до 1 лютого 2012 року |
| Відкриття додаткової групи дитячого садка | с.Привільне | Будуть фінансуватися у 2012 році за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на соціально-економічній розвиток | 2012 рік 502 тис.грн- фінансування з держбюджету них 80 тис.грн. співфінансування з бюджету сільської ради | Кошторисна документація, поновлена, здійснюється експертиза проекту | наявна проектно-кошторисна документація Здійснено поточні ремонти на суму 13,3 тис.грн. |
| Заміна вікон, вугільних котлів у Привільненській ЗОШ | с.Привільне | В перспектив перс плані районний бюджет | 2011 рік 188, 9 тис.грн. 2011 р. котли 210,0 тис.грн. | На заміну віконних заповнень виділено 188,9 тис. грн. : 79,9 – проект ЄС/ПРООН; 10,317 – громада; 22,694 – сільрада; 76 – районний бюджет (співфінансування інвестиційного проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду») | Буде проведено заміну до 1 лютого 2012 року. |
| Заміна вікон Старогороженської ЗОШ | с.Старогорожене | В перспективному плані, районний бюджет | 2013 рік 310 тис.грн. | - | наявний кошторис |
| Ремонт приміщення дитячого садка | с.Старогорожене | В перспективному плані, місцевий бюджет | 2011-2014 рік | Сесія сільської ради 30.12.10 10 тис. на початок роботі | Обраховується вартість робіт |
| Ремонт спортивної та актової зали Христофорівської ЗОШ | с.Христофорівка | В перспективному плані районного бюджету | актова зала 2012 рік 318,2 тис.грн. спорт зал 2015 рік 400,0 тис.грн. | Акт експертизи 17.11.10 | Частково виконано ремонт на 235,7 тис.грн. |
| Теплосанація ДНЗ - «Ягідка» «Чебурашка» «Дюймовочка | м.Баштанка | В перспективному плані на 2012 рік | 2012 рік |  |  |

Додаткові зобов’язання, які виконані станом на 01.12.11:

1. Заміна віконних заповнень Мар’ївської ЗОШ: на заміну віконних заповнень виділено 182,5 тис. грн.: 79,9 – проект ЄС/ПРООН; 12,083 – громада; 22,694 – сільрада; 76 – районний бюджет (співфінансування інвестиційного проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»). Буде здійснено заміну вікон до 1 лютого 2012 року.

2. Облаштування комп’ютерного класу та поточний ремонт водопровідної мережі в школі-сад «Віночок» м.Баштанка: витрачено 49 тис.грн.

3. Будівництво очисних споруд ПАТ «Баштанський сирзавод»: здійснено будівництво на суму 15 млн.грн.

Начальник управління економіки райдержадміністрації                                                                                    А.О.Стародуб