Довідка

про хід виконання Програми поводження з твердими побутовими відходами в Баштанському районі на період до 2020 року, затвердженої рішенням районної ради від 12 березня 2009 року №8

Мета Програми - координація дій усіх гілок влади, суб"єктів господарювання та активізація населення для створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, знезараження та захоронення відходів, впровадженню нових та розширення і модернізацію діючих потужностей, впорядкуванню, облаштуванню та узаконенню існуючих сміттєзвалищ, обмеженню їх шкідливого впливу на навколишнє середовище та здоров"я людини, створення ефективної системи управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами. Серед усіх видів відходів найбільший відсоток становлять тверді побутові відходи, від стану та поводження з якими залежить екологічна безпека, благоустрій населених пуктів, здоров»я та благополуччя населення.

Визначені завдання Програми передбачається розв"язати шляхом вжиття організаційних заходів, та враховуючи еколого-економічну ефективність утилізації відходів, обмеженість фінансово-економічних  можливостей місцевих бюджетів та суб"єктів господарювання, визначені Програмою, заходи планується виконати у два етапи (2009-2015 роки та 216-2020 роки).

Станом на 01.04.12 кожною радою з метою виконання Першочергових заходів щодо реалізації Програми

-розроблено та затверджено Правила благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти та порядку в кожному населеному пункті;

-відповідними розпорядчими документами проведено закріплення за підприємствами, установами, організаціями, закладами освіти прилеглої території та території загального користування для забезпечення належного санітарного стану;

- здійснено інвентаризацію утворювачів побутових відходів ( населення, бюджетні установи, підприємства різних форм власності);

-забезпечено практику проведення щотижневих "чистих четвергів" з метою підтримання належного санітарного стану в населених пунктах району;

-створено громадські інспекції з благоустрою або її фукції виконує громадське формування ( крім Інгульської, Лоцкинської, Новосергіївської сільських рад); в минулому році фізичним особам надано 934 попередження в сфері благоустрою та ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ та складено 9 протоколів на суму 2720 грн.

-щорічно розроблюється Адресна програма ліквідації несанціонованих сміттєзвалищ, контролюється її виконання . В  минулому році ліквідовано 203 таких звалищ та використано 13,3 тис.грн на ці цілі. В Адресні програми поточного року внесено   59  таких звалищ;

-проводиться робота по організації конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою та підтримки громадського порядку", "Кращий двір", "Краща вулиця";

-щорічно проводяться роботи по впорядкуванню санкціонованих сміттєзвалищ, в минулому році використано 32,5 тис.грн  з різних джерел фінансування.

Централізовано вивозом твердих побутових відходів займається КП"Добробут " на території м. Баштанка. В місті запроваджено унітарну систему збирання відходів. Підприємство має 95 власних контейнерів для сміття та використовує 217 приватних . КП»Добробут» через невідповідність фінасування вимогам сьогодення має низький рівень матеріально-технічного стану  , рухомий склад автотранспорту  складає   одну одиницю, через дефіцит контейнернів неможливо охопити стовідсотково вивезенням сміття на території ради та забезпечити  роздільне збирання твердих побутових відходів. Відсутні площадки для мийки та дезінфекції  контейнерів.

Підприємством   заключено 348 договорів на вивезення ТПВ , в тому числі 225 - населення, 53-О	ОСББ, 17- бюджетні установи, 53- інші . Рішенням виконкому від 31.01.12 №5 встановлено самоокупні тарифи на послуги по вивезенню твердих побутових відходів ( населення, ОСББ- 29,5 грн./мЗ , бюджетні установи- 35,25 грн.мЗ , інші споживачі-38,2 грн).

В сільській місцевості тверді побутові відходи вивозяться  на сміттєзвалища самовивозом.

Щорічно комісійно під час об»їзду населених пунктів перевіряється стан полігонів твердих побутових відходів, про що складаються відповідні акти.

Основною проблемою на сьогоднішній день є те, що на жодне сільське сміттєзвалище, а їх 44, немає розпорядження про відведення земельної ділянки . Раніше прийняті рішення сільських рад втратили чинність, а тому функціювання всіх сміттєзвалищ  району юридично є незаконним. У зв»язку з цим, на жодне із них не можна виготовити  санітарний паспорт. Полігони  без природоохоронної та проектної документації, без дотримання заходів проти забруднення підземних вод та повітряного басейну.

Жодне сміттєзвалище , крім Баштанського частково, не відповідає нормам упорядкування, яке передбачає облаштування під*їздних шляхів, обвалування, водопостачання, створення санітарно-захисних зон з висадженням зелених насаджень, штучних огорож.

В минулому році районною CEC накладено штрафи на голів Інгульської ( 51 грн), Ленінської ( 102 грн), Явкинської ( 102 грн), Плющівської ( 102 грн), Пісківської ( 102 грн), Костичівської(51 грн) сільських рад за неналежне утримання сміттєзвалищ, в поточному отримали приписи Добренський та Новоолександрівський сільські голови, накладено штраф на Явкинського сільського голову в сумі 51 грн.

У зв»язку із відсутністю коштів не розроблено схеми санітарної очистки населених пунктів, яка розробляється в складі містобудівної документації або окремим документом та визначає черговість здійнення заходів, обсяги робіт із усіх видів очистки і прибирання, системи і методи збирання, зберігання, видалення, знешкодження, утилізації та захоронення, необхідну кількість машин, механізмів, устаткуванні й інвентарю, доцільність будівництва, реконструкції та  розширення об»єктів системи санітарної очистки, їх основні параметри і розміщення, орієнтовні капіталовкладення на придбання технічних засобів.  Схема розробляється на розрахунковий термін 25 років .

Сільськими радами не вирішується там, де можливо, питання цетралізованого вивезення сміття.

У бюджетах міської та сільських рад необхідно передбачити кошти на роботи , пов»язані з оформленням земельної ділянки під існуючі сміттєзвалища та виготовлення необхідної дозвільної документації і санітарних паспортів на них,щоб уникнути штрафів з боку екологічних служб. Всі методичні рекомендації  сільським головам надано.

Заступник голови райдержадміністрації                                         О.В.Процак

Лебедєва 26861