Про впровадження проекту

«Єдиний освітній простір району»

засобами програмного комплексу

«Курс: Освіта»

Відповідно до статей 2, 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Указу Президента України від 30 вересня 2010 року №926/2010  «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»,  Державної цільової програми впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року, затвердженої  постановою Кабінету Міністрів України від  13 квітня 2011 року №494, обласної Цільової соціальної програми розвитку освіти Миколаївської області на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 30 грудня 2010 року №3, розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від 13.02.2012 №33-р «Про впровадження проекту «Єдиний освітній простір області» засобами програмного комплексу «Курс: Освіта», з метою створення в районі єдиної відкритої регіональної електронної бази освіти з використанням ліцензійного програмного забезпечення «Курс: Освіта»:

- Затвердити склад відповідальних за координацію заходів із впровадження

проекту на території району (додаток);

- Затвердити план-графік впровадження проекту (додається);

- Відділу освіти райдержадміністрації (Петров) забезпечити належні умови

для впровадження проекту «Єдиний освітній простір району» засобами програмного комплексу «Курс: Освіта» (далі - проект), зокрема:

  - Забезпечити в установленому порядку укладання договорів

відділом освіти райдержадміністрації щодо впровадження проекту;

  - Направити осіб, відповідальних за координацію заходів із

впровадження проекту, на навчання та проведення проміжного контролю щодо його впровадження.

- Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого

заступника голови райдержадміністрації Шевченка С.Д.

Голова

райдержадміністрації                                                                   І.В.Рубський

|  | Додаток до розпорядження голови райдержадміністрації від ______________ № ______ |
| --- | --- |

Склад

осіб, відповідальних за координацію

заходів із впровадження проекту в районі

| Шевченко Сергій Дмитрович |  | перший заступник голови райдержадміністрації |
| --- | --- | --- |

| Петров Анатолій Леонідович |  | начальник відділу освіти райдержадміністрації |
| --- | --- | --- |
| Тищенко Людмила Володимирівна Левицька Ірина Михайлівна |  | головний спеціаліст відділу освіти райдержадміністрації методист районного методичного кабінету відділу освіти райдержадміністрації |

Перший заступник

голови райдержадміністрації                                                             С.Д.Шевченко

|  | Затверджено розпорядженням голови райдержадміністрації від ______________ № ______ |
| --- | --- |

План-графік впровадження проекту «Курс: Освіта»

| № з\п | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведення роз’яснювальної роботи серед директорів закладів освіти району та осіб, відповідальних за координацію заходів із впровадження проекту «Курс: Освіта» | 15.03.2012 | Відділ освіти райдержадміністрації |
| 2. | Проведення установчого семінару-навчання для осіб, відповідальних за координацію заходів із впровадження проекту «Курс: Освіта» у школах району | 29.03.2012 | Відділ освіти райдержадміністрації |
| 3. | Проведення навчальних семінарів з метою проміжного контролю за впровадженням проекту «Курс: Освіта» | постійно | Відділ освіти райдержадміністрації |
| 4. | Підключення загальноосвітніх закладів району до мережі Інтернет. | 25.03.2012 | Відділ освіти райдержадміністрації |
| 5. | Визначення відповідальних за координацію заходів із впровадження проекту «Курс: Освіта» в школах району | 02.04.2012 | Директори шкіл району |
| 6 | Організація навчання щодо використання програм та порталів наданих компанією ТОВ "НОВІ ЗНАННЯ". | 02.04.2012 | Відділ освіти райдержадміністрації |
| 7. | Укладання договору щодо впровадження проекту «Курс: Освіта» | 10.04.2012 | Відділ освіти райдержадміністрації |
| 8. | Отримання ідентифікаторів, номерів в системі та відправлення компанії ТОВ «НОВІ ЗНАННЯ» | 20.04.2012 | Відділ освіти райдержадміністрації |
| 9. | Отримання ключів для програмного забезпечення проекту «Курс: Освіта» | 22.04.2012 | Директори шкіл району |
| 10. | Надання щотижневих звітів по етапам впровадження проекту «Курс: Освіта» | щотижнево | Директори шкіл району |

Перший заступник

голови райдержадміністрації                                                              С.Д.Шевченко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту  розпорядження голови райдержадміністрації

«Про впровадження проекту «Єдиний освітній простір району» засобами  програмного комплексу «Курс: Освіта»

Проект розпорядження розроблено відповідно до статей 2, 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Указу Президента України від 30 вересня 2010 року №926/2010  «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»,  Державної цільової програми впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року, затвердженої  постановою Кабінету Міністрів України від  13 квітня 2011 року №494, обласної Цільової соціальної програми розвитку освіти Миколаївської області на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 30 грудня 2010 року №3, розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від 13.02.2012 №33-р «Про впровадження проекту «Єдиний освітній простір області» засобами програмного комплексу «Курс: Освіта».

Метою прийняття даного розпорядження є створення єдиної загально районної електронної бази освіти, автоматизації управлінської діяльності на всіх рівнях, спрощення процедури документообігу з використанням ліцензійного програмного забезпечення «Курс: Освіта».

Вищезазначеним розпорядженням визначаються особи, відповідальні за координацію заходів із впровадження проекту «Курс: Освіта»  в районі та затверджується план-графік.

Реалізація даного проекту потребує фінансування, підключення закладів освіти до мережі Інтернет та щомісячна абонплата за користування Інтернетом,  за рахунок районного бюджету відповідно до районної Цільової соціальної програми розвитку освіти Баштанського району на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням районної ради від 22 лютого 2011 року №14.

Перший заступник

голови райдержадміністрації                                                    С.Д.Шевченко

ДОВІДКА

до проекту  розпорядження голови райдержадміністрації

«Про впровадження проекту «Єдиний освітній простір району» засобами  програмного комплексу «Курс: Освіта»

Проект розпорядження розроблено відповідно до статей 2, 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Указу Президента України від 30 вересня 2010 року №926/2010  «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»,  Державної цільової програми впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року, затвердженої  постановою Кабінету Міністрів України від  13 квітня 2011 року №494, обласної Цільової соціальної програми розвитку освіти Миколаївської області на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 30 грудня 2010 року №3, розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від 13.02.2012 №33-р «Про впровадження проекту «Єдиний освітній простір області» засобами програмного комплексу «Курс: Освіта», з метою створення в районі єдиної відкритої регіональної електронної бази освіти з використанням ліцензійного програмного забезпечення «Курс: Освіта».

ПОГОДЖЕНО

без зауважень:

| Керівник апарату райдержадміністрації | Літвінова Л.А. |
| --- | --- |
| Начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації Начальник відділу контролю апарату райдержадміністрації | Муругова І.В. Висоцька Л.А. |

Із зауваженнями, які  враховано:                       немає

| Начальник відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації | Кравцова В.М. |
| --- | --- |
| Начальник загального відділу апарату райдержадміністрації | Процак О.О. |

Перший заступник

голови райдержадміністрації                                                 С.Д. Шевченко