PAGE  
6

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати інвентаризації рішень районної ради п’ятого та шостого скликань

 щодо депутатських запитів станом на 18 грудня 2012 року
Загальна кількість депутатських запитів – 36, 

із них знято з контролю – 19, 

залишилось на контролі – 17. 

	№ п/п
	Назва рішення
	Дата прийняття
	Проблема, яка порушувалась
	Контроль за виконанням
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Про депутатський запит депутата районної ради Левченка І.М. щодо проведення ремонту автодороги Виноградівка-Інгулка в 2009 році.
	28 травня 2009 року №14 
	Проведення ремонту автодороги Виноградівка-Інгулка 
	23 листопада 2009 року прийнято рішення профільної постійної комісії районної ради №1 «Про депутатський запит депутата районної ради Левченка І.М. щодо проведення ремонту автодороги Виноградівка-Інгулка»;

12 травня 2010 року отримано лист від райдержадміністрації №688-02-67, у якому зазначено, що ремонт даної дороги буде проведено силами Баштанського райавтодору в червні 2010 року;
07 грудня 2010 року прийнято рекомен-дації профільної постійної комісії районної ради №5 «Про хід виконання рішення районної ради від 28 грудня 2009 року №14 «Про депутатський запит депутата районної ради Левченка І.М. щодо проведення ремонту автодороги Виноградівка-Інгулка в 2009 році»;

11 листопада 2011 року прийнято реко-мендації профільної постійної комісії районної ради №5 про хід виконання даного рішення. 

23 листопада 2012 року прийнято реко-мендації профільної постійної комісії районної ради №8 «Про хід виконання рішення.
	Підготовлено лист в райдержадміністрацію від 10 листопада 2010 р. №266/01-48 з пропозицією в термін до 30 листопада 2010 р. надати інформацію про хід виконання даного рішення для його розгляду на профільній постійній комісії районної ради 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.
	Про депутатський запит депутата районної ради Ковалевської Г.А. щодо неналежного стану вулиці Полтавської в м.Баштанка.
	28 травня 2009 року №15
	Проведення ремонту дороги по вулиці Полтавській та забезпечення будинків необхідною кількістю контейнерів для збору сміття
	23 листопада 2009 року прийнято рішення профільної постійної комісії районної ради №2 «Про хід виконання рішення районної ради від 28 травня 2009 року №15 «Про депутатський запит депутата районної ради Ковалевської Г.А. щодо належного стану вулиці Полтавської в місті Баштанка». 

(Буде знято з контролю на ХХІІ сесії районної ради шостого скликання)
	Підготовлено лист в райдержадміністрацію від 10 листопада 2010 р. №266/01-48 з пропозицією в термін до 30 листопада 2010 р. надати інформацію про хід виконання даного рішення для його розгляду на профільній постійній комісії районної ради

	3.
	Про підтримку депутатського запиту депутата районної ради Левченка І.М. до голови Баштанської районної державної адміністрації Рубського І.В. щодо ремонту кабінету трудового навчання, що знаходиться у підвальному приміщенні Баштанської ЗОШ І-Ш ступенів №1”.
	17 грудня 2009 року №21
	Ремонт кабінету трудового навчання, що знаходиться у підвальному приміщенні Баштанської ЗОШ  І-Ш ступенів №1
	24 червня 2010 року прийнято рішення районної ради №7 «Про внесення змін до районного бюджету Баштанського району на 2010 рік», яким збільшено видатки на      30 тис.грн. на капітальний ремонт ЗОШ       І-ІІІ ступенів №1 м.Баштанка. 

Хід виконання даного рішення було розглянуто на засіданнях профільної постійної  комісії районної ради та прийнято рекомендації:

- №7 від 27 грудня 2010 року,

- №6 від 11 листопада 2011 року,

- №9 від 10 лютого 2012 року,

- №1 від 10 травня 2012 року,

- №4 від 23 листопада 2012 року.
	Підготовлено лист в райдержадміністрацію від 10 листопада 2010 р. №266/01-48 з пропози-цією у термін  до 30 лис-топада 2010 р. надати інформацію про хід виконання даного рішення для його розгляду на профільній постійній комісії районної ради


	4.
	Про депутатський запит депутата районної ради Каленіченка А.М. щодо вирішення питання водозабезпечення села Єрмолівка.
	02 березня 2010 року №11
	Заміна водо-провідної башти в селі Єрмолівка 
	27 жовтня 2010 року дане рішення роз-глянуто на засіданні постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та економіки (протокол №46) і прийнято рішення щодо його включення до програми соціально-економічного  розвитку Баштанського району, спланувавши його вирішення в 2011 році.
22 лютого 2011 року рішенням районної ради №6 виділено 40 тис.грн. на проведення ремонтних робіт;

14 листопада на постійній комісії районної ради з питань планування розглянуто хід виконання рішення (протокол № 21);

16 травня 2012 року розглянуто на профільній постійній комісії районної ради та прийнято рекомендації №1.
	Рішення направлено в Баштанську районну державну адміністрацію супроводжуючим листом від 3 листопада 2010 року №258/01-48



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5.
	Про депутатський запит депута-та районної ради Гасанова К.Г. щодо будівництва бювету пит-

ної води в селі Лоцкине. 
	16 грудня 2011 року №3
	Будівництво бювету питної води в селі Лоцкине
	(Буде знято з контролю на ХХІІ сесії районної ради шостого скликання)
	

	6.
	Про депутатський запит депутата районної ради Броніцького О.С. щодо ремонту дорожнього покриття автомобільної дороги вул.Приінгульська, №181-315 с.Христофорівка.


	30 січня 2012 року
№3 
	Ремонт дороги вул. Приінгульська села Христофорівка
	10 травня 2012 року дане рішення роз-глянуто на засіданні профільної постійної комісії районної ради та прийнято відпо-відне рішення, яке оформлено протокольно (протокол №11 постійної комісії районної ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господар-ства, торговельного та побутового обслуговування населення, будівництва, приватизації та власності);
23 листопада 2012 року хід виконання рішення розглянуто на засіданні постійної комісії районної ради з питань промисло-вості, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства, торговельного та побутового обслуговування населення, будівництва, приватизації та власності і прийнято рекомендації №9. 
	

	7.
	Про депутатський запит депутата районної ради Броніцького О.С. щодо ремонту дорожнього покриття комунальних доріг по вулицях Приінгульська і 9 Травня села Христофорівка.
	20 березня 2012 року
№3 
	Ремонт дорожнього покриття комунальних доріг по вулицях Приінгульська і       9 Травня села Христофорівка


	Хід виконання розгляду на засіданні профільної комісії районної ради та прий-нято рішення, яке оформлено протокольно (протокол від 13 серпня 2012 року №13 постійної комісії районної ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, житло-во-комунального господарства, торговель-ного та побутового обслуговування населення, будівництва, приватизації та власності;
23 листопада 2012 року на профільній постійній комісії районної ради розглянуто хід виконання даного рішення та прийнято рекомендації №9.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	8.
	Про депутатський запит депутата районної ради Онищука В.І. до  голови Баштанської райдержадміні-страції Рубського І.В. щодо сприяння у тимчасовому призупиненні дії постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 року №1185 у 2012 році.

	23 травня 2012 року
№24 
	Призупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня     2011 року №1185    у 2012 році


	(Буде знято з контролю на ХХІІ сесії районної ради шостого скликання)
	

	9.
	Про депутатський запит депутата районної ради Онищука В.І. до  голови Баштанської райдержадміні-страції Рубського І.В., голови районної ради Луценко Л.І. щодо сприяння визнанню у 2012 році в агропромисловому комплексі району форс-мажорних обставин.

	16 липня 2012 року №1
	Сприяння визнанню у        2012 році в агропромисловому комплексі району форс-мажорних обставин
	(Буде знято з контролю на ХХІІ сесії районної ради шостого скликання)
	

	10.
	Про депутатський запит депу-тата районної ради       Каратєєвої В.М. до голови Баштанської райдержадміні-страції Рубського І.В., Баштанського міського голови Рибаченка В.Ф. щодо якості надання послуг  населенню на території м.Баштанка.

	16 липня 2012 року №7
	Якість надання послуг  населенню на території м.Баштанка
	Утворено тимчасову контрольну комісію з даного питання, яка засідає один раз на місяць. 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	11.
	Про депутатський запит депутата районної ради Літвінова Ю.М. щодо лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Новоєгорівка


	23 серпня 2012 року №28
	Усунення проблем у діяльності лікарняної амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Новоєгорівка
	22 листопада 2012 року на засіданні постійної комісії районної ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, житло-во-комунального господарства, торговель-ного та побутового обслуговування насе-лення, будівництва, приватизації та власно-сті розглянуто хід виконання даного рішен-ня та прийнято рекомендації №1 «Про хід виконання рішення районної ради від         23 серпня 2012 року №28 «Про депутат-ський запит депутата районної ради Літвінова Ю.М. щодо лікарської амбула-торії загальної практики сімейної медицини села Новоєгорівка». 


	

	12.
	Про депутатський запит депутата районної ради Кунпана В.В. щодо зміни часу руху потягу Миколаїв-Київ   

	12 жовтня 2012 року №6 
	Зміна часу руху потягу Миколаїв-Київ
	Направлено звернення та отримано відповіді.
	

	13.


	Про депутатський запит депутата районної ради Шевченка С.Д. щодо внесення змін до переліку об’єктів, що є спільною власністю терито-ріальних громад міста, сіл Баштанського району, затвердженого рішенням районної ради від 22 лютого 2011 року №21 

	19 листо-пада 

2012 року 

№19
	Внесення змін до переліку об’єктів, що є спільною власністю терито-ріальних громад міста, сіл Баштанського району
	Внесено зміни до переліку об’єктів спільної власності міста, сіл Баштанського району: передано у комунальну власність міста, сіл Баштанської міської ради житловий будинок для приватизації;
- прийнять двоповерхову нежитлову будівлю філії Будинку дитячої та юнацької творчості (Будинку піонерів).
	

	14.


	Про депутатський запит депутата районної ради Ященка В.В. щодо ремонту аварійного пішохідного містка в селі Явкине  


	19 листо-пада 

2012 року 

№20 
	Ремонт аварійного пішохідного містка в селі Явкине  


	Рішення направлено Баштанському міжрайонному управлінню водного господарства.
20 грудня 2012 року на засіданні профільної постійної комісії районної ради буде розглянуто хід його виконання. 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	15. 


	Про депутатський запит депутата районної ради Ященка В.В. щодо завершення реконструкції водопроводу в селі Явкине  


	19 листо-пада 

2012 року 

№21
	Завершення реконструкції водо-проводу в селі Явкине  


	Рішення направлено райдержадміні-страції Явкинському сільському голові. 

Його виконання знаходиться на контролі профільної постійної комісії районної ради.
	

	16.
	Про депутатський запит депутата районної ради   Куліша Є.О. до начальника центру поштового зв’язку №7 Миколаївської дирекції УДППЗ «Укрпошта»      Бублик О.О. щодо опалення приміщення поштового відділення у селі Старогорожене 


	19 листо-пада 

2012 року 

№22
	Вирішення питання опалення примі-щення поштового відділення у селі Старогорожене 


	Рішення направлено начальнику центру поштового зв’язку №7 Миколаївської дирекції УДППЗ «Укрпошта» Бублик О.О.
Його виконання знаходиться на контролі профільної постійної комісії районної ради.
	

	17.
	Про депутатський запит депутата районної ради  Куліша Є.О. до голови Баштанської райдержадміні-страції Рубського І.В. щодо ремонту дороги між селами Старогорожене і Привільне


	19 листо-пада 

2012 року 

№23
	Проведення ремонту дороги між селами Старогоро-жене і Привільне
	Рішення направлено Баштанській районній державній адміністрації. 
Його виконання знаходиться на контролі профільної постійної комісії районної ради.


	


