14.06.2013 №180-р

Про першочергові заходи щодо підготовки

до роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014 року

об’єктів житлово-комунального господарства та

соціальної сфери  району

Відповідно до пункту 2 статті 20, пункту 9 частини 1 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження голови облдержадміністрації від 30.04.2013 року №130-р «Про підсумки проходження опалювального сезону 2012/2013 року та завдання з підготовки об»єктів теплопостачання і теплоспоживання на міжопалювальний період 2013 року», з метою забезпечення  своєчасності підготовки об’єктів господарювання та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014 року:

1. Доручити міському та сільським головам, керівникам підприємств енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та соціальної сфери району  проаналізувати до 20 травня 2013 року  недоліки минулого  опалювального періоду , розробити та затвердити заходи на міжопалювальний період 2013 року, визначивши загальну кількість житлових будинків, топкових, водопровідних та інших об»єктів, які мають бути в стані готовності, у тому числі кількість тих, що потребують ремонту, джерел фінансування, строків виконання робіт та виконавців, і надати районному штабу з підготовки до опалювального сезону 2013/2014 року та сталого його проходження відповідні заходи.

2. Затвердити склад штабу з підготовки до роботи в опалювальному періоді  2013/2014 року (додаток 1) та запровадити систему щотижневого контролю за станом підготовки до зими, звернувши особливу увагу на :

- дотримання підприємствами, організаціями та установами графіків ремонту котелень, тепломереж;

- вжиття заходів щодо ремонту і забезпечення належного  технічного стану внутрішньобудинкових систем електропостачання житлових будинків, перевірки димовентиляційних каналів квартир житлових будинків для забезпечення надійності індивідуального опалення;

- забезпечення своєчасного та у повному обсязі проведення установами та організаціями, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунків за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги і внесення у разі потреби відповідних  змін до розпису та кошторисів бюджетних видатків;

- вжиття заходів для погашення у повному обсязі всіма категоріями споживачів заборгованості з оплати за використання  природного газу, електроенергії, води та наданих послуг з водовідведення, а також забезпечення щомісячної проплати поточного споживання енергоносіїв та житлово-комунальних послуг згідно з договорами;

- своєчасне укладання договорів на постачання природного газу, вугілля.

3. Штабу не менше одного  разу на місяць розглядати питання про стан підготовки об’єктів енергопостачання, житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в опалювальному періоді.

4. Рекомендувати міському та сільським головам, керівникам підприємств енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та соціальної сфери району:

- забезпечити виконання заходів з енергозбереження, передбачивши економію газу  та виведення з експлуатації нерентабельних теплових джерел.;

- забезпечити розроблення  інвестиційних програм, за результатами проведених енергетичного та технічного аудитів, для визначення пріоритетних напрямків використання коштів з усіх джерел фінансування та скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів;

- забезпечити організацію підготовки проектних пропозицій по реалізації першочергових заходів з реконструкції систем водопостачання, водовідведення, впровадження колективних установок очистки питної води, капітального ремонту та реконструкції житлового фонду, оснащення інженерних вводів приладами споживання води ;

Термін: до 20 травня 2013 року

- врахувати в місцевих бюджетах видатки на співфінансування проектів, реалізація яких 2013 року буде здійснюватися за рахунок загальнодержавних програм: «Реформування і розвиток житлово-комунального господарства України  на 2009-2014 роки», «Питна вода України на 2011-2020 роки», цільових екологічних інвестиційний та інших джерел фінансування з державного бюджету;

Термін: до 15 липня 2013 року

- сприяти укладанню договорів на газопостачання бюджетних установ і організацій з урахуванням вимог Закону України» Про здійснення державних закупівель», виходячи з бюджетних призначень, передбачених у кошторисах;

- вжити заходів щодо забезпечення належного технічного стану внутрішньобудинкових інженерних систем, покрівель житлових будинків, перевірки димовентканалів квартир житлових будинків для забезпечення надійності та безпеки індивідуального опалення.

5. Доручити керівникам бюджетних установ і закладів створити комісії з перевірки готовності до опалювального сезону згідно з вимогами наказу Мінпаливенерго та Мінжитлокомунгоспу від 10.12 2011 №620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду».

6. Затвердити першочергові заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014 року об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району (додаток 2).

7. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Євдощенко), міськсіль-виконкомам забезпечити своєчасне фінансування робіт з підготовки до зими за рахунок коштів, передбачених на капітальний ремонт житла, благоустрій населених пунктів та капітальні вкладення, спрямовані на будівництво, реконструкцію та ремонт об’єктів тепло-, водо-, газо- та електропостачання.

8. Сприяти укладенню договорів газозбутових підприємств з бюджетними установами і організаціями на споживання природного газу, забезпечити споживання енергоносіїв кожною бюджетною установою та організацією, виходячи з  обсягів фінансування, передбачених у кошторисах видатків.

9. Начальнику відділу з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації  до 1 вересня 2013 року розробити та узгодити з головним управлінням з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Миколаївської облдержадміністрації оперативні плани спільних дій,  спрямовані на локалізацію та ліквідацію можливих наслідків аварій  на системах газо-, електро-, тепло- і водопостачання усіх форм власності.

10. Запропонувати міському, сільським головам до 1 жовтня 2013 року закінчити ремонт дорожнього покриття в населених пунктах району, забезпечити належне утримання доріг, накопичити в необхідних обсягах протиожеледні матеріали і підготувати  необхідну комунальну спецтехніку до роботи в зимових умовах.

11 Доручити управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Якимчук), відділу освіти райдержадміністрації (Петров),  відділу культури і туризму райдержадміністрації  забезпечити підготовку до роботи в осінньо-зимовий період закладів, які належать до сфери їх управління.

12. Рекомендувати центральній районній лікарні (Тарантай) забезпечити підготовку до опалюваного періоду відповідних закладів  та установ, що належать до сфери управління.

13 Попередити  міського та сільських голів, керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності про їх персональну відповідальність за своєчасну підготовку об»єктів енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та соціальної сфери до сталої роботи в опалювальному сезоні 2013/2014 року.

14. Відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації (Лебедєва) щомісячно 14 та 30 числа, починаючи з 15  травня  поточного року  надавати управлінню житлово-комунального господарства Миколаївської  облдержадміністрації інформацію про стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період за встановленими формами.

15. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 16.05.12 № 115-р «Про першочергові заходи щодо  підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2012/2013 року об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району».

16. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Процака О.В.

Голова

райдержадміністрації                                                                     І.В. Рубський

Додаток  1

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від                          №

СКЛАД

штабу з підготовки до роботи в опалювальному періоді 2013/2014 року

| Голова штабу |
| --- |
| Процак Олександр Володимирович | - | заступник голови райдержадміністрації |
| Секретар штабу |
| Лебедєва Ольга Олександрівна | - | начальник відділу житлово-комунального господарства райдерж-адміністрації |
| Члени штабу: |
| Бондар Олександр Миколайович | - | начальник Баштанського міжрайонного управління ГУ ДСЕС у Миколаївській області |
| Євдощенко Світлана Вікторівна | - | начальник фінансового управління райдержадміністрації |
| Єланцева Валентина Павлівна Кот Віктор Васильович | - - | заступник голови районної ради (за узгодженням) директор КП «Міськводоканал» (за узгодженням) |
| Свирса Анатолій Васильович Гонта Василь Миколайович | - - | начальник Баштанського управління експлуатації газового господарства (за узгодженням) редактор районної газети «Голос Баштанщини» |
| Смола Ольга Леонідівна | - | директор Баштанської філії ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» (за узгодженням) |
| Петров Анатолій Леонідович | - | начальник відділу освіти райдерж-адміністрації |
| Погребняк Семен Якович | - | заступник міського голови (за узгодженням) |
| Барсегян Алла Анатоліївна | - | головний лікар центральної районної лікарні (за узгодженням) |
| Тарантай Олесандр Володимирович | - | головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги (за узгодженням) |
| Ракітіна Наталя Михайлівна | - | начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації |

Заступник голови

райдержадміністрації                                                               О.В. Процак

Додаток 2

до розпорядження голови

Баштанської районної

державної адміністрації

від                       №

Першочергові заходи

щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014року  об»єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району

| № п/п | Найменування заходів | Одиниі виміру | Обся ги | Орієнтовна вартість (тис.грн.) | Термін виконан ня ( місяць) | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Заклади освіти |
| 1 | Заміна газових лічильників | шт. | 8 | 22,0 | Липень-жовтень | Начальник відділу освіти райдержадміністрації Петров А.Л., керівники закладів освіти (за узгодженням) |
| 2 | Заміна електричних лічильників згідно припису РЕМу | шт. | 3 | 6,3 | Липень-жовтень | Начальник відділу освіти райдержадміністрації Петров А.Л., керівники закладів освіти (за узгодженням) |
| 3 | Придбання вугілля | тон | 693,4 |  | До 15.10.13 | Начальник відділу освіти райдержадміністрації Петров А.Л., керівники закладів освіти (за узгодженням) |
| 4 | Перевірка димовентканалів | шт | 24 | 11,4 | До 01.10.13 | Начальник відділу освіти райдержадміністрації Петров А.Л., керівники закладів освіти (за узгодженням) |
| 5 | Ревізія та обслуговування сигналізаторів загазованості | шт | 21 | 5,0 | До 01.10.13 | Начальник відділу освіти райдержадміністрації Петров А.Л., керівники закладів освіти (за узгодженням) |
| 6 | Ревізія та обслуговування газових шкафних | шт | 12 | 32,0 | До 01.10.13 | Начальник відділу освіти райдержадміністрації Петров А.Л., керівники закладів освіти (за узгодженням) |
| 7 | Заміна газового котла в Костичівській ЗОШ | шт | 1 | 50,0 | Жовтень | Виконком Костичівської сільської ради (за узгодженням) |
| 8 | Заміна твердопаливного котла в Новосергіївській ЗОШ | шт | 1 | 32,0 | До 01.09.13 | Виконком Новосергіївської сільської ради (за узгодженням) |
| Заклади охорони здоров»я |
| 1 | Заміна електронасосів в поліклініці | шт | 2 | 5,0 | 01.09.13 | Головний лікар ЦРЛ Барсегян А.А. (за узгодженням) |
| 2 | Поточний ремонт топкових | шт | 8 | 3,5 | До 01.09.13 | Головний лікар ЦРЛ Барсегян А.А. (за узгодженням) |
| 3 | Проведення пуско-налагувальних робіт з КІПіА топкових | шт. | 12 | 2,0 | До 01.10.13 | Головний лікар ЦРЛ Барсегян А.А. (за узгодженням) |
| 4 | Утеплення зовнішніх тепломереж, димоходів | м.п. | 300 | 7,5 | До 01.10.13 | Головний лікар ЦРЛ Барсегян А.А. (за узгодженням) |
| 5 | Придбання терморегуляторів | шт | 4 | 1,5 | До 01.09.13 | Головний лікар ЦРЛ Барсегян А.А. (за узгодженням) |
| Заклади культури |
| 1 | Заміна газових лічильників в сільських бібліотеках | шт | 1, | 26,0 | Вересень | Директор ЦБ Борщевецька Г.І. (за узгодженням) |
| 2 | Ремонт газопроводу до районного Будинку культури | м.п. | 100 | 12,0 | Серпень | Директор РБК Плужник С.В. (за узгодженням) |
| 3 | Поточний ремонт Новоєгорівського будинку культури | кв. м | 200 | 12,0 | Квітень-липень | Виконком Добренської сільської ради (за узгодженням). |
| Житловий фонд |
| 1 | Обстеження та ремонт за необхідності димовентканалів в багатоповерхових будинках | шт. | 2819 |  | Квітень-жовтень | Голова асоціації ОСББ Нечитайло О.В., Мар’ївський сільський голова Орлова Н.В. (за узгодженням) |
| 2 | Виконання теплоізоляції під»їздів, підвалів, вікон та вхідних дверей | шт. | 66 |  | Квітень-жовтень | Голова асоціації ОСББ Нечитайло О.В., Мар’ївський сільський голова Орлова Н.В. (за узгодженням) |
| 3 | Перевірка стану вводів інженерних комунікацій | шт | 66 |  | Квітень-травень | Голова асоціації ОСББ Нечитайло О.В., Мар’ївський сільський голова Орлова Н.В. (за узгодженням) |
| Водопровідно-каналізаційне господарство |
| 1 | Розчистка підвідного каналу насосних станцій 1 та 2 підйомів | Пог.м | 300 | 13 | Травень- червень | Директор КП «Міськводоканал» Кот В.В. (за узгодженням) |
| 2 | Промивка резервуарів чистої води насосних станцій1, 2 та 3 підйомів | шт | 4 | 7 | травень | Директор КП «Міськводоканал» Кот В.В. (за узгодженням) |
| 3 | Частковий ремон водоводу на дільниці 2 насосної станції до камери переключення діаметром 500 мм | пог.м | 30 | 10 | Червень-липень | Директор КП «Міськводоканал» Кот В.В. (за узгодженням) |
| 4 | Заміна фільтруючого елементу (пісок та щебінь) на швидких фільтрах | тон | 80 | 65 | Червень-липень | Директор КП «Міськводоканал» Кот В.В. (за узгодженням) |
| 5 | Заміна насосів та гідроакумуляторів на підкачуючих насосних станціях | шт | 2 | 4,5 | Червень-липень | Директор КП «Міськводоканал» Кот В.В. (за узгодженням) |
| 6 | Ремонт гідротехнічних споруд на водопровідній мережі із заміною засувок | шт | 5 | 18,0 | Червень-липень | Директор КП «Міськводоканал» Кот В.В. (за узгодженням) |
| 7 | Видалення осаду з відстійника каналізаційної насосної станції | шт | 1 | 3 | Липень-серпень | Директор КП «Міськводоканал» Кот В.В. (за узгодженням) |
| 8 | Заміна глибинного насоса ЕЦВ-6 на свердловині в с. Шевченко | шт | 1 | 14,0 | Вересень | Директор КП «Міськводоканал» Кот В.В. (за узгодженням) |
| 9 | Промивка та дезінфекція водопровідних систем, джерел водопостачання в сільських населених пунктах | шт | 14 | 1,4 | Травень- липень | Керівники водопровідних господарств (за узгодженням) |
| Дорожнє господарство |
| 1 | Проведення поточного та капітального ремонту дорожнього покриття доріг комунальної власності | кв.м | 9550,1 | 1337,3 | До 01.11.13 | Міський, сільські голови (за узгодженням) |
| 2 | Заготовка протиожеледного матеріалу | тон | 40 |  | До 01.010.13 | Директор КП «Добробут» Солонар О.М ( за узгодженням) |
| 3 | Ремонт спеціалізованої техніки | шт | 3 |  | Травень | Директор КП «Добробут» Солонар О.М. (за узгодженням) |

Заступник голови

райдержадміністрації                                                                                                                                         О.В.Процак