Про першочергові заходи щодо підготовки

до роботи в опалювальному сезоні 2016/2017

року об’єктів житлово-комунального

господарства та соціальної сфери району

Відповідно до статті 2, пункту 2 статті 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження голови облдержадміністрації від 18.04.2016 №131-р «Про заходи з підготовки об’єктів теплопостачання і теплоспоживання до роботи в опалювальному сезоні 2016/2017 року», з метою забезпечення  своєчасності підготовки об’єктів енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в опалювальному сезоні 2016/2017 року:

- Доручити структурним підрозділам райдержадміністрації та рекомендувати міському, сільським головам, керівникам підприємств енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та соціальної сфери району:

- до 10 травня 2016 року проаналізувати підсумки та недоліки минулого опалювального сезону, розробити та затвердити заходи на міжопалювальний період 2016 року, визначивши загальну кількість житлових будинків, котелень (топкових), теплових, водопровідно-каналізаційних та інших об’єктів, які мають бути в стані готовності, у т.ч. кількість тих, що потребують ремонту, джерел фінансування, строків виконання робіт та виконавців, і надати до відділу містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства, будівництва та з питань цивільного захисту райдержадміністрації в термін до 12 травня 2016 року;

- запровадити систему контролю за станом підготовки до осінньо-зимового періоду 2016/2017 року, звернувши особливу увагу на:

- дотримання підприємствами, органiзацiями та установами графiкiв ремонту котелень (топкових), тепломереж, систем опалення житлових будинків та об’єктів соціальної сфери;

- ремонт, відновлення, промивку систем опалення, перевірку і забезпечення належного стану приладів обліку теплової енергії, запірної арматури, елеваторних вузлів, водозливної арматури, ізоляції трубопроводів, утеплення підвальних приміщень та місць загального користування житлових будинків, об'єктів соціальної сфери;

- своєчасне укладання договорів на постачання природного газу, вугілля, рідкого палива, електричної  енергії;

- забезпечення своєчасного та у повному обсязі проведення установами та організаціями, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги і внесення у разі потреби відповідних змін до кошторисів бюджетних видатків;

- вжиття заходів для погашення у повному обсязі всіма категоріями споживачів заборгованості з оплати використаних обсягів природного газу, електричної енергії, води та наданих послуг з водовідведення, а також забезпечення щомісячної оплати поточного споживання енергоносіїв та за  користування житлово-комунальними послугами згідно з договорами з урахуванням житлових субсидій та обсягів відшкодування різниці в тарифах на послуги централізованого водопостачання та водовідведення;

- забезпечити реалізацію протягом міжопалювального періоду 2016 року заходів із скорочення та заміщення природного газу в бюджетній сфері за рахунок переведення на електричне опалення та альтернативні види палива об’єктів бюджетної сфери.

Строк: до 15 жовтня 2016 року;

- забезпечити розроблення підприємствами житлово-комунального господарства інвестиційних програм, за результатами проведеного енергетичного та технічного аудитів, для визначення пріоритетних напрямів використання коштів з усіх джерел фінансування та скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів;

- сприяти укладанню договорів на  газопостачання, постачання вугілля для опалення бюджетних установ і організацій з урахуванням вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель", виходячи з обсягів бюджетних призначень, передбачених у кошторисах;

- вжити заходів щодо проведення ремонту і забезпечення належного технічного стану внутрішньобудинкових інженерних систем, покрівель житлових будинків, перевірки димовентиляційних каналів квартир житлових будинків для забезпечення надійності та безпеки індивідуального опалення;

- доручити керівникам бюджетних установ і закладів створити комісії з перевірки готовності до опалювального сезону згідно з вимогами  наказу Мінпаливенерго та Мінжитлокомунгоспу від 10 грудня 2008 року № 620/378 "Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду".

- Затвердити склад районного штабу з підготовки і сталого проходження опалювального сезону  2016/2017 року (додаток 1) .

- штабу не менше одного  разу на місяць розглядати питання про стан підготовки об’єктів енергопостачання, житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в опалювальному сезоні;

- до 10 травня 2016 року затвердити першочергові заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 року об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району (додаток 2).

- Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Євдощенко), міськсіль-виконкомам забезпечити своєчасне фінансування робіт з підготовки до зими за рахунок коштів, передбачених на капітальний ремонт житла, благоустрій населених пунктів та капітальні видатки, спрямовані на будівництво, реконструкцію та ремонт об’єктів водо-, газо- та електропостачання бюджетної сфери району.

- Відділу містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства, будівництва  та з питань цивільного захисту райдержадміністрації до 1 вересня 2016 року розробити та узгодити з управлінням з питань надзвичайних ситуацій Миколаївської облдержадміністрації оперативні плани спільних дій,  спрямовані на локалізацію та ліквідацію можливих наслідків аварій  на системах газо-, електро-,  і водопостачання об’єктів усіх форм власності.

- Запропонувати міському, сільським головам до 1 жовтня 2016 року закінчити ремонт дорожнього покриття в населених пунктах району, забезпечити належне утримання доріг, накопичити в необхідних обсягах протиожеледні матеріали і підготувати  необхідну комунальну спецтехніку до роботи в зимових умовах та забезпечити залучення додаткової спецтехніки у сторонніх організаціях на договірних умовах.

- Доручити управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації (Якимчук), відділу освіти молоді і спорту райдержадміністрації (Бєлова),  сектору культури райдержадміністрації (Ракітіна)  забезпечити підготовку до роботи в осінньо-зимовий період закладів, які належать до сфери їх управління.

- Рекомендувати центральній районній лікарні (Барсегян) та центру первинної медико-санітарної допомоги Баштанського району (Шпарук) забезпечити підготовку до опалюваного сезону відповідних закладів  та установ, що належать до сфери їх управління.

- Попередити  міського та сільських голів, керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності про їх персональну відповідальність за своєчасну підготовку об’єктів енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та соціальної сфери до сталої роботи в опалювальному сезоні 2016/2017 року. Міському та сільським головам, керівникам установ і організацій всіх форм власності щомісяця до 10 та 27 числа, починаючи із 10 травня 2016 року, надавати звіти відділу містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства, будівництва та з питань цивільного захисту райдержадміністрації оперативну інформацію про стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період за встановленими формами (додатки 3, 4, 5).

- Відділу містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства, будівництва  та з питань цивільного захисту райдержадміністрації щомісячно 14 та 30 числа, починаючи із 13 травня 2016 року, надавати управлінню житлово-комунального господарства Миколаївської  облдержадміністрації інформацію про стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період за встановленими формами.

- Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 21.04.2015 № 132-р «Про першочергові заходи щодо  підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 року об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району».

- Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови

райдержадміністрації, виконувач

функцій і повноважень голови

райдержадміністрації	О.Д. Славінський

Додаток  1

до розпорядження голови

райдержадміністрації

______________№______

СКЛАД

районного штабу з підготовки і сталого проходження опалювального сезону  2016/2017 року

Голова штабу

| Славінський Олександр Дмитрович | - перший заступник голови райдержадміністрації, виконувач функцій і повноважень голови райдержадміністрації |
| --- | --- |

Секретар штабу

| Чорний Анатолій Васильович | - в.о. начальника відділу містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства, будівництва та з питань цивільного захисту райдержадміністрації |
| --- | --- |

Члени штабу:

| Барсегян Алла Анатоліївна | - | головний лікар Баштанської центральної районної лікарні (за узгодженням) |
| --- | --- | --- |
| Березовська Світлана Вікторівна | - | перший заступник міського голови (за узгодженням) |
| Богдан Сергій Олександрович | - | головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства, будівництва та з питань цивільного захисту населення райдержадміністрації |
| Бєлова Олена Іванівна | - | начальник відділу освіти молоді і спорту райдержадміністрації |
| Великород Юрій Валентинович | - | начальник Баштанського управління з експлуатації газового господарства ПАТ «Миколаївгаз» (за узгодженням) |
| Годін Олександр Петрович | - | начальник Баштанської філії «Баштанський райавтодор» ДП «Миколаївоблавтодор» (за узгодженням) |
| Гонта Василь Миколайович | - | редактор районної газети «Голос Баштанщини» (за узгодженням) |
| Євдощенко Світлана Вікторівна | - | начальник фінансового управління райдержадміністрації |
| Кот Віктор Васильович | - | директор КП «Міськводоканал» (за узгодженням) |
| Ракітіна Наталя Михайлівна | - | начальник сектору культури райдержадміністрації |
| Смола Ольга Леонідівна | - | заступник директора Східного округу філії Баштанського району ПАТ «Миколаївобленерго» (за узгодженням) |
| Шпарук Оксана Сергіївна | - | головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Баштанського району |
| Якимчук Ніна Іванівна | - | начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації |

В.о. начальника відділу містобудування,

архітектури, інфраструктури, житлово-

комунального господарства, будівництва

та з питань цивільного захисту

райдержадміністрації     	                                                                А.В. Чорний

Д О В І Д К А

про погодження проекту розпорядження голови райдержадміністрації

«Про першочергові заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 року об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району»

Проект розпорядження розроблено відділом містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства, будівництва та з питань цивільного захисту райдержадміністрації відповідно до статті 2, пункту 2 статті 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження голови облдержадміністрації від 18.04.2016 №131-р «Про заходи з підготовки об’єктів теплопостачання і теплоспоживання до роботи в опалювальному сезоні 2016/2017 року»

Погоджено:

Без зауважень:

| Перший заступник голови райдержадміністрації, виконувач функцій і повноважень голови райдержадміністрації |  | Славінський О.Д. |
| --- | --- | --- |
| Керівник апарату райдержадміністрації |  | Літвінова Н.А. |
| Начальник відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації |  | Лемеш Т.О. |
| Завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації |  | Гайдаш О.В. |
| Завідувач сектору контролю апарату райдержадміністрації |  | Висоцька Л.А. |
| Головний лікар Баштанської центральної районної лікарні |  | Барсегян А. А. |
| Перший заступник міського голови |  | Березовська С.В. |
| Редактор районної газети «Голос Баштанщини» |  | Гонта В.М. |
| Начальник Баштанської філії «Баштанський райавтодор» ДП «Миколаївоблавтодор» |  | Годін О.П. |
| Директор КП «Міськводоканал» |  | Кот В.В. |
| Начальник Баштанського управління експлуатації газового господарства ПАТ «Миколаївгаз» |  | Великород Ю.В. |
| Заступник директора Східного округу ПАТ«Миколаївобленерго» |  | Смола О.Л. |
| Головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Баштанського району Начальник відділу освіти, молоді і спорту райдержадміністрації Начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації Завідувач сектору культури райдержадміністрації |  | Шпарук О.С. Бєлова О.І. Якимчук Н.І. Ракітіна Н.М. |
| Із зауваженнями, які враховано: |  |
| Начальник загального відділу апарату райдержадміністрації |  | Процак О.О. |
| Завідувач юридичного сектору апарату райдержадміністрації |  | Панарін В.В. |
| Із зауваженнями, які не враховано: | немає |

В.о. начальника  відділу містобудування,

архітектури, інфраструктури, житлово-

комунального господарства, будівництва

та з питань цивільного захисту

райдержадміністрації                                                                   А.В.Чорний

25 квітня 2016 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження голови райдержадміністрації «Про першочергові заходи підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 року об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району»

- Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

Прийняття цього розпорядження обумовлено необхідністю підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 року.

2. Мета і шляхи її досягнення.

Мета – затвердити першочергові заходи з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 року об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району та склад штабу з підготовки та забезпечення сталого проходження опалювального періоду 2016/2017 року.

3. Правові аспекти.

Проект розпорядження розроблено відділом містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства, будівництва та з питань цивільного захисту райдержадміністрації відповідно до статті 2, пункту 2 статті 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження голови облдержадміністрації від 08.04.2015 №131-р «Про заходи з підготовки об’єктів теплопостачання і теплоспоживання до роботи в опалювальному сезоні 2016/2017 року».

4. Фінансове-економічне обґрунтування.

Фінансування цього розпорядження буде здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів та інших джерел, не заборонених діючим законодавством.

5. Позиція заінтересованих органів.

Даний проект розпорядження інтересів інших органів не стосується.

6. Регіональний аспект.

Проект розпорядження не стосується питання розвитку адміністративно-територіальної одиниці, впливу на регіональний розвиток немає.

7. Громадське обговорення.

Дане розпорядження не потребує громадського обговорення.

8. Прогноз результатів.

Прийняття розпорядження дасть можливість затвердити першочергові заходи з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 року об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району та склад штабу з підготовки та забезпечення сталого проходження опалювального періоду 2016/2017 року.

В.о. начальника  відділу містобудування,

архітектури, інфраструктури, житлово-

комунального господарства, будівництва

та з питань цивільного захисту

райдержадміністрації                                                                                А.В.Чорний

25 квітня 2016 р.

Додаток 2

до розпорядження голови

Баштанської районної

державної адміністрації

_________________ №_______

Першочергові заходи

щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 року  об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району

| № п/п | Найменування заходів | Од. ви-міру | Обся ги | Орієн-товна вартість (тис.грн.) | Термін виконання ( місяць) | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Заклади освіти |
|  | Придбання вугілля | тон | 351 | 880 | До 20.10.2016 | Відділ освіти, молоді і спорту райдержадміністрації |
|  | Перевірка димовентканалів | шт. | 25 | 25 | До 10.10.2016 | Відділ освіти, молоді і спорту райдерж-адміністрації, керівники закладів освіти (за узгодженням) |
|  | Ревізія та обслуговування сигналізаторів загазованості | шт. | 21 | 6,0 | До 10.10.2016 | Відділ освіти, молоді і спорту райдерж-адміністрації, керівники закладів освіти (за узгодженням) |
|  | Ревізія та обслуговування газових шкафних | шт. | 12 | 30,0 | До 10.10.2016 | Відділ освіти, молоді і спорту райдерж-адміністрації, керівники закладів освіти (за узгодженням) |
|  | Режимна наладка котлів | шт. | 22 | 35,8 | До 10.10.2016 | Відділ освіти, молоді і спорту райдерж-адміністрації, керівники закладів освіти (за узгодженням) |
|  | Заміна двох старих котлів марки КС на нові: 3 шт. твердопаливні (Привільненська, Новосергіївська та Кашперо-Миколаївська ЗОШ); 2 шт. газові (Інгульська, Лоцкинська ЗОШ) | шт. | 5 | 348,8 | До 10.10.2016 | Відділ освіти, молоді і спорту райдерж-адміністрації, керівники закладів освіти (за узгодженням) |
|  | Своєчасне укладання договорів на постачання газу, води та електроенергії | шт. | 3 | - | До 01.06.2016 | Юридичний відділ апарату райдерж-адміністрації |
| Заклади охорони здоров’я району |
|  | Ремонт топкових та димовентканалів | шт. | 7 | 41 | До 15.09.2016 | Головний лікар ЦПМСД Баштанського району Шпарук О.С. (за узгодженням) |
|  | Утеплення димовентканалів та зовнішніх систем опалення | м | 100 | 2,5 | До 15.09.2016 | Головний лікар ЦПМСД Баштанського району Шпарук О.С. (за узгодженням) |
|  | Придбання вугілля | тон | 30 | 95 | До 20.09.2016 | Головний лікар ЦПМСД Баштанського району Шпарук О.С. (за узгодженням) |
| 4. | Своєчасне укладання договорів на постачання газу, води та електроенергії | шт. | 3 | - | До 01.06.2016 | Юридичний відділ центральної районної лікарні |
| Центральна районна лікарня |
|  | Проведення весняного загального огля-ду будівель і споруд з складанням акту | шт. | 8 | - | До 25.04.2016 | Завідуюча господарством Котенко С. В. |
|  | Заміна кранів на котлах | шт. | 10 | 1,8 | До 01.08.2016 | Відповідальна особа Скоп М. П. |
|  | Утеплення зовнішніх тепломереж матеріалом фольгоізол та мінеральною ватою | Пог метрів | 300 | 8,0 | До 01.09.2016 | Завідуюча господарством Котенко С.В. |
|  | Утеплення димоходів | Пог мет | 50 | 2,0 | До 01.09.2016 | Завідуюча господарством Котенко С. В. |
|  | Поточний ремонт топкових | шт. | 16 | 3,2 | До 01.09.2016 | Завідуюча господарством Котенко С.В. |
|  | Придбання автоматики на котли | шт. | 8 | 5,2 | До 01.09.2016 | Завідуюча господарством Котенко С.В. |
|  | Виготовлення актів на сигналізацію | шт. | 18 | 1,5 | До 01.09.2016 | Відповідальна особа Скоп М. П. |
|  | Виготовлення актів на димоходи та вентканали | шт. | 18 | 3,6 | До 01.09.2016 | Відповідальна особа Скоп М. П. |
|  | Придбання терморегуляторів та термопари | шт. | 10 | 1,4 | До 01.09.2016 | Завідуюча господарством Котенко С. В. |
|  | Заміна труб системи водопостачання | Пог мет | 200 | 8,0 | До 01.09.2016 | Завідуюча господарством Котенко С. В. |
|  | Заміна труб системи опалення | Пог мет | 200 | 20,0 | До 01.09.2016 | Завідуюча господарством Котенко С. В. |
|  | Поточний ремонт дезкамери, облаштування відмостки відділень | Пог метрів | 100 | 1,0 | До 01.09.2016 | Завідуюча господарством Котенко С. 11 |
|  | Поточний ремонт системи водовідведення | Пог мет | 50 | 1,0 | До 01.09.2016 | Завідуюча господарством Котенко С. В. |
|  | Гідравлічне випробування системи опалення та гарячого водопостачання | шт. | 20 |  | До 01.10.2016 | Відповідальна особа Скоп М. П. |
|  | Повірка контрольно-вимірювальних приладів | шт. | 3 | 1,5 | До 01.10.2016 | Відповідальна особа Скоп М. П. |
|  | Ремонт, ревізія та іспит електрообладнання | шт. |  | 2,0 | До 01.10.2016 | Відповідальна особа Пустовар С.М. |
|  | Прочистка вентиляційних каналів | шт. | 18 | 2,5 | До 01.10.2016 | ПП Старостенко А. М. |
|  | Внесення змін до проектів газу | шт. | 2 | 10,0 | До 01.10.2016 | Відповідальна особа Скоп М. П. |
|  | Очищення територій, вивіз сміття, благоустрій закріплених територій | кв. м | 3000 | - | Постійно | Працівники поточного ремонту, КП «Добробут» |
|  | Очищення ливне стоків, зливоприймальників від сміття | шт. | 2 | - | Постійно | Працівники поточного ремонту |
|  | Проведення пусконалагоджуваних робіт з КІПіА котелень та топкових | шт. | 12 | 2,0 | До 01.10.2016 | Управління експлуатаційного газового господарства |
|  | Своєчасне укладання договорів на постачання газу, води та електроенергії | шт. | 3 | - | До 01.06.2016 | Юридичний відділ центральної районної лікарні |
| Заклади культури |
|  | Провести перевірку роботи сигналізаторів загазованості на об’єктах газифікованих топкових | шт. | 5 | - | До 20.09.2016 | Керівники закладів |
|  | Своєчасне укладання договорів на постачання газу, води та електроенергії | шт. | 3 | - | До 01.06.2016 | Завідувач сектору культури райдерж-адміністрації Ракітіна Н.М. |
|  | Провести перевірку димових та вентиляційних каналів в котельнях | шт. | 5 | 1,0 | До 20.09.2016 | Керівники закладів |
| Житловий фонд |
|  | Обстеження та ремонт за необхідності димовентканалів в багатоповерхових будинках | шт. | 1510 | 8,2 | До 01.10.2016 | Голова асоціації ОСББ Нечитайло О.В., Мар’ївський сільський голова Кузненко Р.П. (за узгодженням) |
|  | Виконання теплоізоляції під»їздів, підвалів, вікон та вхідних дверей | шт. | 16 | 3,1 | До 10.10.2016 | Голова асоціації ОСББ Нечитайло О.В., Мар’ївський сільський голова Кузненко Р.П. (за узгодженням) |
|  | Перевірка стану вводів інженерних комунікацій | шт. | 34 | - | До 01.11.2016 | Голова асоціації ОСББ Нечитайло О.В., Мар’ївський сільський голова Кузненко Р.П. (за узгодженням) |
| Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Баштанського району |
| 1. | Повірка газового лічильника | шт. | 1 | 1,0 | червень-вересень | Територіальний центр соціального обслуговування |
| 2. | Перевірка димових та вентиляційних каналів | шт. | 7 | 2,0 | До 15.09.2016 | Територіальний центр соціального обслуговування |
| 3. | Режимна наладка котлів | шт. | 5 | 0 | До 15.09.2016 | Територіальний центр соціального обслуговування |
| 4. | Ревізія та обслуговування сигналізаторів загазованості | Об’єкт | 2 | 0,4 | До 15.09.2016 | Територіальний центр соціального обслуговування |
| 5. | Поновлення інвентарю та заготівля сипучих матеріалів по боротьбі із сніговими заметами та ожеледдю | шт. тонн | 11 0,5 | 1,0 0,15 | До 01.10.2016 | Територіальний центр соціального обслуговування |
| Водопровідно-каналізаційне господарство |
| 1. | Промивка та дезінфекція водопровід-них систем, джерел водопостачання в населених пунктах району | шт. | 15 |  | Травень- липень | Керівники водопровідних господарств (за узгодженням) |
| Дорожнє господарство |
|  | Проведення поточного та капітального ремонту дорожнього покриття доріг комунальної власності | кв.м | 3433 | 2698 | До 01.11.2016 | Міський, сільські голови (за узгодженням) |
|  | Заготовка протиожеледного та посипочного матеріалу | тон | 40 | 12,0 | До 01.10.2016 | Директор КП «Добробут» Лобачов Д.П. ( за узгодженням) |
|  | Ремонт спеціалізованої техніки | шт. | 4 | 20,0 | До 01.10.2016 | Директор КП «Добробут» Лобачов Д.П. (за узгодженням) |

В.о. начальника відділу містобудування, архітектури,

інфраструктури, житлово-комунального господарства,

будівництва та з питань цивільного захисту

райдержадміністрації     	         						                                               А.В. Чорний

Додаток 3

до розпорядження голови

Баштанської районної

державної адміністрації

_____________№________

Звіт

з комплексної підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий

період 2016-2017 років станом на _________________ 2016 року по __________________________________

Загальна кількість будинків з врахуванням сільського, селищного та відомчого житлового фонду _____________ одиниць ________ млн. кв. м.

| № з/п | Види робіт | Код ряд-ка | Одини-ця виміру | Завдання з підготовки | Виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності - всього | 1 | одиниць |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | 1. Житловий фонд комунальної власності | 2 | одиниць |  |  |
|  | 2. Житловий фонд ОСББ, ЖБК | 3 | одиниць |  |  |
|  | 3. Житловий фонд громадської (колективної) власності | 4 | одиниць |  |  |
|  | 4. Відомчий житловий фонд - всього | 5 | одиниць |  |  |
| 2 | Житловий фонд комунальної власності, з нього, у якому проводиться: |  |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі | 6 | одиниць |  |  |
|  | - ремонт (заміна) опалювальних систем | 7 | одиниць |  |  |
|  | - промивання опалювальних систем | 8 | одиниць |  |  |
|  | - ремонт систем гарячого водопостачання | 9 | одиниць |  |  |
|  | - ремонт систем холодного водопостачання | 10 | одиниць |  |  |
|  | - ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) | 11 | одиниць |  |  |
|  | - ремонт опалювальних печей | 12 | одиниць |  |  |
| 3 | Підготовка об’єктів соціально-культурного призначення - всього | 13 | одиниць |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | - школи | 14 | одиниць |  |  |
|  | - дитячі садки | 15 | одиниць |  |  |
|  | - лікарні | 16 | одиниць |  |  |
| 4 | Загальні обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді комунальної власності. | 17 | тис. грн. |  |  |

Додаток 4

до розпорядження голови

Баштанської районної

державної адміністрації

_____________№________

Звіт

з підготовки об’єктів теплопостачання  до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років

станом на __________________ 2016 року по _____________________________________________

Загальна кількість котелень з врахуванням сільських, селищних та відомчих котелень (топкових) ________ одиниць  ______________ МВт/год.

Загальна протяжність теплових мереж з врахуванням сільських,

селищних та відомчих теплових мереж ______________км _______________

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Всього в експлуатації | Завдання з підготовки | Виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 | Підготовка котелень – всього | 1 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Комунальні котельні місцевих рад (з врахуванням сільських та селищних котелень) | 2 | одиниць |  |  |  |
|  | 1.2. Відомчі котельні - всього | 3 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 4 | одиниць |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 5 | одиниць |  |  |  |
|  | - Інші | 1 | одиниць |  |  |  |
| 2 | Підлягають капітальному ремонту або реконструкції – всього | 6 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Комунальні котельні місцевих рад | 7 | одиниць |  |  |  |
|  | 2.2. Відомчі котельні - всього | 8 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 9 | одиниць |  |  |  |
|  | - МІНмолодьспорт | 10 | одиниць |  |  |  |
|  | - Інші | 11 | одиниць |  |  |  |
| 3 | Заміна котлів - всього | 12 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 13 | одиниць |  |  |  |
|  | 3.2. На відомчих котельнях -всього | 14 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 15 | одиниць |  |  |  |
|  | - Мінмолодьспорт | 16 | одиниць |  |  |  |
|  | - Інші | 17 | одиниць |  |  |  |
| 4 | Капітальний ремонт котлів комунальних котелень місцевих рад | 18 | одиниць |  |  |  |
| 5 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні), випробування – всього | 19 | км |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад | 20 | км |  |  |  |
|  | 5.2. Мережі відомчих котелень – всього | 21 | км |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 22 | км |  |  |  |
|  | - МІНмолодьспорт | 23 | км |  |  |  |
|  | - Інші | 24 | км |  |  |  |
| 6 | Протяжність теплових мереж, що підлягає заміні (у двотрубному обчисленні) – всього | 25 | км |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад - всього | 26 | км |  |  |  |
|  | з них: |  |  |  |  |  |
|  | - на попередньо тепло ізольовані ППУ | 27 | км |  |  |  |
|  | 6.2. Мережі відомчих котелень всього | 28 | км |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 29 | км |  |  |  |
|  | - МІНмолодьспорт | 30 | км |  |  |  |
|  | - Інші | 31 | км |  |  |  |
| 7 | Підготовка центральних теплових пунктів місцевих рад | 32 | одиниць |  |  |  |
| 8 | Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт теплопостачання місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування) | 33 | тис. грн. |  |  |  |
| Створення запасу палива на початок опалювального сезону |
| 1 | Вугілля – всього | 34 | тонн | Х |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 35 | тонн | Х |  |  |
|  | 1.2. На відомчих котельнях | 36 | тонн | Х |  |  |
| 2 | Рідке паливо – всього | 37 | тонн | Х |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 38 | тонн | Х |  |  |
|  | 2.2. На відомчих котельнях | 39 | тонн | Х |  |  |

Керівник

Виконавець

Додаток 5

до розпорядження голови

Баштанської районної

державної адміністрації

_____________№________

Звіт

з підготовки об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства

до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років станом

на ______________________ 2016 року по ___________________________________________

Загальна кількість водопровідних мереж  з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж ______  км

Загальна кількість каналізаційних мереж  з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж ______ км     Загальна кількість водопровідних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих ___ од.

Загальна кількість каналізаційних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих  ___ од.

Загальна кількість водопровідних  очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих  ___ од.

Загальна кількість каналізаційних  очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих  ___ од.

Загальна кількість водозаборів з поверхневих джерел з врахуванням сільських, селищних та відомчих водозаборів __ од.

Загальна кількість свердловин  з врахуванням сільських, селищних та відомчих  свердловин ____ од.

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Завдання з підготовки | Виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Підготовка водопровідно-каналізаційної мережі |  |  |  |  |
|  | Ремонт або заміна водопровідних мереж, всього | 1 | км |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | комунальних мереж | 2 | км |  |  |
|  | відомчих мереж | 3 | км |  |  |
|  | Ремонт або заміна каналізаційних мереж, всього | 4 | км |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | комунальних мереж | 5 | км |  |  |
|  | відомчих мереж | 6 | км |  |  |
| 2 | Підготовка споруд та обладнання |  |  |  |  |
|  | Водопровідних насосних станцій /ВНС/, всього | 7 | одиниць |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | комунальних ВНС | 8 | одиниць |  |  |
|  | відомчих ВНС | 9 | одиниць |  |  |
|  | Каналізаційних насосних станцій /КНС/, всього | 10 | одиниць |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | комунальних КНС | 11 | одиниць |  |  |
|  | Водопровідних очисних споруд /ВОС/, всього | 12 | одиниць |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | комунальних ВОС | 13 | одиниць |  |  |
|  | Каналізаційних очисних споруд /КОС/, всього | 14 | одиниць |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | комунальних КОС | 15 | одиниць |  |  |
|  | Водозаборів з поверхневих джерел, всього | 16 | одиниць |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | комунальних водозаборів | 17 | одиниць |  |  |
|  | Свердловин, всього | 18 | одиниць |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | комунальних свердловин | 198 | одиниць |  |  |
|  | відомчих свердловин | 20 | одиниць |  |  |
| 3 | Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт водопостачання та водовідведення місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування) | 21 | тис. грн. |  |  |

Керівник

Виконавець