Форма 1

Стан підготовки та реалізації програм і проектів регіонального розвитку, реалізація яких передбачена

регіональною стратегію розвитку (РСР)  та планом заходів з її реалізації (ПЗ)

1) Для проектів (програм),  реалізація яких завершена  у звітному періоді

| Назва проекту (програми) | Пріоритет РСР та ПЗ/ загальна та конкретні цілі проекту | Сфера | Термін реалізації проекту (програми) (дата початку та завершення) | Вартість проекту (програми) тис. грн. | Профінансовано (тис. грн.) | Отримані результати/ показники результа-тивності реалізації проекту (програми) | Проблемні питання та пропозиції щодо вирішення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всього | Місце-вий бюд-жет | державний бюджет (ДФРР, інші бюджетні програми) | кредитні ресурси | кошти приват-ного партнера в рамках ДПП | інші джерела |  |  |
| Поліпшення транспортної доступності в межах регіону | Забезпечення транспортної доступності в межах району | Розвиток інфраструктури | 2016 рік | 900,0 | 300,0 | 300,0 | - | - | - | - | Ремонт дороги загального користування обласного значення Привільне-Новоукраїнка | Відсутність фінансування з державного бюджету |
| Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіону | Забезпечення підвищення якості загальної середньої освіти | Освіта | 2016 рік | 80,0 | 36,5 | 36,5 | - | - | - | - | Підвищення якості освіти | Відсутність фінансових ресурсів місцевого бюджету |
| Підвищення рівня енергоефектив-ності | Впровадження заходів по диверсифікації джерел енергопостачання | Освіта | 2015-2016 роки | 765,6 | 765,6 | 76,6 | 689,0 | - | - | - | Реконструкція системи опалення ДНЗ «Віночок» м.Баштанка, вивільнення обсягів природного газу на 5%. | - |
| Підвищення стандартів життя в сільській місцевості | Забезпечення населення централізованим водопостачанням | Житлово-комуна-льне господарс-тво | 2015-2016 роки | 793,1 | 793,1 | 79,0 | 714,1 | - | - | - | Забезпечення населення с.Явкине питною водою. Реконструкція місцевого водопроводу |  |
| Створення умов для формування здорового населення | Надання якісних медичних послуг | Медицина | 2016 рік | 503,5 | 169,9 | 60,1 | - | - | - | 109,8 (Фонд «Анти СНІД Україна») | Максимальне виявлення ВІЛ-інфікованих, взяття на «Д» облік | Фінансування в неповному обсязі, відсутність фінансових ресурсів місцевого бюджету |
| Підтримка кооператив-ного руху на селі | Створення молочного кооперативу | Сільське господарс-тво | 2016 рік | 165,0 | 165,0 | - | - | - | - | 165,0 (МБФ «Добро-бут громад») | Створення сімейного молочного кооперативу «Мальва» | - |
| Реконструкція дитячого містечка «Казка» | Створення умов для проведення дозвілля дітей та молоді | Інфраст-руктура | 2015-2016 роки | 849,1 | 849,1 | 118,2 | 730,9 | - | - | - | Створено умови для масового відпочинку молоді | - |
| Дооснащення клініко-діагностичної лабораторії Баштанської ЦРЛ | Створення лабораторії ІІ рівня для ранньої діагности туберкульозу | Медицина | 2016 рік | 599,75 | 561,46 | 70,0 | 491,46 | - | - | - | Дооснащення медичним обладнанням лабораторії ІІ рівня | - |

2) Для проектів (програм), які знаходяться на стадії реалізації у звітному періоді ( не завершені)

| Назва проекту (програми) | Пріоритет РСР та ПЗ/ загальна та конкретні цілі проекту | Сфера | Термін реалізації проекту (програми) (дата початку та очікувана дата завершення) | Оціночна вартість проекту (програми) тис. грн. | Заплановано/профінансовано у звітному періоді (тис. грн.) | Очікувані результати/ показники результа-тивності реалізації проекту (програми) | Проблем-ні питання та пропози-ції щодо вирішення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всього | місцевий бюджет | державний бюджет (ДФРР, інші бюджетні програми) | кредитні ресурси | кошти приват-ного партнера в рамках ДПП | інші джерела |  |  |
| Реконструкція педіатричного корпусу з добудовую під хоспіс | Надання якісних медичних та соціальних послуг невиліковним пацієнтам з обмеженим прогнозом життя | Медицина | 2016-2018 роки | 10214,422 | 10214,422 | 1081,335 | 9133,087 | - | - | - | Розширення ліжкового фонду хоспісу, збільшення кількості нових робочих місць, надання якісних медичних та соціальних послуг | - |

3) Для проектів (програм), які  знаходяться на стадії підготовки  у звітному періоді

| Назва проекту (програми) | Пріоритет РСР та ПЗ/загальна та конкретні цілі проекту | Сфера | Термін реалізації проекту (програми) (очікувана дата початку та завершення) | Стан розробки або затвердження проектної документації (для проектів будівництва) | Очікувана оціночна вартість проекту (програми) тис. грн. | Заплановано до фінансування (тис. грн.) | Очікувані результати/показники результа-тивності реалізації проекту (програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всього | місцевий бюджет | державний бюджет (ДФРР, інші бюджетні програми) | кредитні ресурси | кошти приват-ного партнера в рамках ДПП | інші джерела |  |
| Переоснащення насосних станцій систем водопостачання | Забезпечення населення якісною питною водою | Житлово-комуна-льне господарс-тво | 2017-2018 роки | Проектно-кошторисна документація знаходиться на стадії розробки | 3559,826 | 3559,826 | 368,23 | 3157,243 | - | - | 34,353 (кошти КП «Міськво-доканал») | Забезпечення населення якісною питною водою |
| Реконструкція ДНЗ «Теремок» | Надання якісних освітніх послуг | Освіта | 2017-2018 роки | Проектно-кошторисну документацію розроблено | 13987,74 | 13987,74 | 1419,625 | 12568,115 | - | - | - | Відновлення роботи ДНЗ «Теремок», створення нових робочих місць |
| Реконструкція дамби-переїзду ставка на території міської ради | Створення умов безпеки дорожнього руху дороги республікансь-кого значення | Розвиток інфраст-руктури | 2017-2018 роки | Проектно-кошторисна документація знаходиться на стадії розробки | 6180,272 | 6180,272 | 641,0 | 5539,272 | - | - | - | Безпека дорожнього руху |

Начальник відділу економічного

розвитку і торгівлі райдержадміністрації                                                                                               А.О.Стародуб

Форма 2

Стан підготовки та реалізації програм і проектів регіонального розвитку, реалізація яких не передбачена

регіональною стратегію розвитку (РСР)  та планом заходів з її реалізації (ПЗ)

1) Для проектів (програм), які реалізовані/завершені  у звітному періоді

| Назва проекту (програми) | Пріоритет РСР та ПЗ/ загальна та конкретні цілі проекту | Сфера | Термін реалізації проекту (програми) (дата початку та завершення) | Вартість проекту (програми) тис. грн. | Профінансовано (тис. грн.) | Отримані результати/ показники результативності реалізації проекту (програми) | Проблемні питання та пропозиції щодо вирішення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всього | місцевий бюджет | державний бюджет (ДФРР, інші бюджетні програми) | кредитні ресурси | кошти приват-ного партнера в рамках ДПП | інші джерела |  |  |
| Створення культурно-естетичного та духовного осередку громади | Створення умов для надання якісних послуг культури та спорту | Культура, спорт | 2016 рік | 243,3 | 243,3 | 99,2 | - | - | - | 144,1 (обласний бюджет) | Створення умов для заняття фізичною культурою та спортом. Підвищення культурної. духовної свідомості громадян | - |
| Місцевий бюджет з людьми і для людей-прозорий, відкритий через громадський моніторинг | Цільове використання бюджетних коштів | Фінанси та бюджет | 2016 рік | 27,2 | 27,2 | - | - | - | - | 20,6 (фонд розвитку міста Миколаїва) 6,6 –кошти громадської організації | Громадський контроль за використанням бюджетних коштів | - |
| Впровадження сонячної системи підігріву води ДНЗ «Ромашка» у с.Інгулка | Впровадження енергозберігаючих технологій | Освіта | 2016 рік | 486,0 | 486,0 | 126,0 | - | - | - | 335,0 -кошти фонду 24,5 -кошти громадської організа-зації | Економія паливно-енергетичних ресурсів | - |
| Заміна вікон в Добренській ЗОШ | Впровадження енергозберігаючих технологій | Освіта | 2016 рік | 600,0 | 600,0 | 352,0 | - | - | - | 71,0-кошти громадської організації, 177,0- кошти фонду | Економія паливно-енергетичних ресурсів | - |
| Реконструкція системи водопоста-чання в с. Новоолександ-рівка | Забезпечення населення якісною питною водою | Житлово-кокомуна-льне господарс-тво | 2016 рік | 275,7 | 275,7 | 134,1 | - | - | - | 124,2 кошти фонду, 17,3 кошти громадської організації | Відновлення системи водопостачання | - |

2) Для проектів (програм), які знаходяться на стадії реалізації  у звітному періоді (не завершені)

| Назва проекту (програми) | Підстава для реалізації проекту (програми), номер та дата НПА/ рішення/ розпорядження/інше | Сфера | Термін реалізації проекту (програми) (дата початку та очікувана дата завершення) | Оціночна вартість проекту (програми) тис. грн. | Заплановано/профінансовано у звітному періоді (тис. грн.) | Очікувані результати/ показники результатив-ності реалізації проекту (програми) | Проблемні питання та пропозиції щодо вирішення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всього | місцевий бюджет | державний бюджет (ДФРР, інші бюджетні програми) | кредитні ресурси | кошти приватного партнера в рамках ДПП | інші джерела |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3) Для проектів (програм), які знаходяться на стадії підготовки  у  звітному періоді

| Назва проекту (програми) | Пріоритет РСР та ПЗ/загальна та конкретні цілі проекту | Сфера | Термін реалізації проекту (програми) (очікувана дата початку та завершення) | Стан розробки або затвердження проектної документації (для проектів будівництва) | Очікувана оціночна вартість проекту (програми) тис.грн. | Заплановано до фінансування (тис. грн.) | Очікувані результати/показники результа-тивності реалізації проекту (програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всього | місцевий бюджет | державний бюджет (ДФРР, інші бюджетні програми) | кредитні ресурси | кошти прива-тного партнера в рамках ДПП | інші джерела |  |
| Впровадження інноваційної моделі поводження з твердими побутовими відходам | Утилізація твердих побутових відходів | Житловоко-комуна-льне господарс-тво | 2017-2018 роки | Проектнокош-торисна документація знаходиться на стадії розробки | 6543,548 | 6543,548 | 675,678 | 5867,87 | - | - | - | Екологічна безпека території громади |
| Реконструк-ція Інгульської ЗОШ | Надання якісних освітніх послуг | Освіта | 2017-2018 роки | Проектнокош-торисна документація знаходиться на стадії розробки | 2111,122 | 2111,122 | 211,122 | 1899,998 | - | - | - | Створення умов для надання якісних освітніх послуг |
| Проведення санації будівлі Пісківської ЗОШ | Впровадження енергозберігаючих технологій | Освіта | 2017-2018 роки | Проектнокош-торисна документація знаходиться на стадії розробки | 5778,258 | 5778,258 | 578,0 | 5200,258 | - | - | - | Економія паливно-енергетичних ресурсів |

Начальник відділу економічного

розвитку і торгівлі райдержадміністрації                                                                                                 А.О.Стародуб

Форма 3

Перелік інвестиційних проектів регіонального розвитку,

які мають найсуттєвіший вплив на соціально-економічний розвиток та

сприяють підвищенню рівня конкурентоспроможності регіону

(до 5-ти проектів за кожним пріоритетним напрямом регіональної стратегії розвитку та плану )

| № з/п | Назва проекту | Ціль/ пріоритет РСР та ПЗ, | Сфера | Термін реалізації проекту (дата початку та завершення) | Вартість/ оціночна вартість проекту тис. грн. | Заплановано до фінансування / профінансовано у звітному періоді (тис. грн.) | Отримані/ очікувані результати /показники результатив-ності реалізації проекту / вплив на сферу/галузь/регіон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всього | місцевий бюджет | державний бюджет | кредитні ресурси | кошти приват-ного партнера в рамках ДПП | інші джерела |  |
| 1. | Реконструкція педіатричного корпусу з добудовою під хоспіс | Надання якісних медичних та соціальних послуг невиліковним пацієнтам з обмеженим прогнозом життя | Медицина | 2016-2018 роки | 10214,422 | 10214,422 | 1081,335 | 9133,087 | - | - | - | Розширення ліжкового фонду хоспісу, збільшення кількості нових робочих місць, надання якісних медичних та соціальних послуг |
| 2. | Підтримка кооперативного руху на селі | Створення молочного кооперативу | Сільське господарство | 2016 рік | 165,0 | 165,0 | - | - | - | - | 165,0 (МБФ «Доб-робут громад») | Створення сімейного молочного кооперативу «Мальва» |
| 3. | Переоснащення насосних станцій систем водопостачання | Забезпечення населення якісною питною водою | Житлово-комунальне господарство | 2017-2018 роки | 3559,826 | 3559,826 | 368,23 | 3157,243 | - | - | 34,353 (кошти КП «Міськводоканал») | Забезпечення населення якісною питною водою |
| 4. | Реконструкція Інгульської ЗОШ | Надання якісних освітніх послуг | Освіта | 2017-2018 роки | 2111,122 | 2111,122 | 211,122 | 1899,998 | - | - | - | Створення умов для надання якісних освітніх послуг |
| 5. | Реконструкція ДНЗ «Теремок» | Надання якісних освітніх послуг | Освіта | 2017-2018 роки | 13987,74 | 13987,74 | 1419,625 | 12568,115 | - | - | - | Відновлення роботи ДНЗ «Теремок». Створення нових робочих місць |

Начальник відділу економічного

розвитку і торгівлі райдержадміністрації                                                                                                     А.О.Стародуб