БАШТАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 27.09.2018 № 402-р

Про забезпечення виконання розпорядження

Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року

№ 488-р «Про затвердження плану заходів щодо

реалізації Концепції та технічної модернізації

системи централізованого оповіщення про загрозу

виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій»

Відповідно до статті 27 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту», розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 488-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку та технічної модернізації системи центрального оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій», з метою забезпечення виконання розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від 14 серпня 2018 року № 349-р «Про забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 488-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку та технічної модернізації системи центрального оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій»:

1. Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій в Баштанському районі на 2019-2023 роки (далі –план заходів), що додається.

2. Рекомендувати міському та сільським головам:

1) забезпечити виконання плану заходів;

2) для реалізації плану заходів в установленому чинним законодавством порядку передбачити у відповідних місцевих бюджетах фінансування заходів на 2019-2023 роки;

3) інформацію про стан виконання плану заходів надавати відділу містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово – комунального господарства, будівництва та з питань цивільного захисту райдержадміністрації двічі на рік (до 01 червня і до 01 грудня).

3. Доручити відділу містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства, будівництва та з питань цивільного захисту райдержадміністрації (Чорний) узагальнену інформацію про стан виконання плану заходів надавати управлінню з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації двічі на рік (до 10 червня і до 10 грудня).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови

райдержадміністрації, виконувач

функцій і повноважень голови

райдержадміністрації                                                                  О.СЛАВІНСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Баштанської районної

державної адміністрації

від 27.09.2018 № 402-р

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо реалізації Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій в Баштанському районі на 2019-2023 роки

| Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання |
| --- | --- | --- |
| 1. Розроблення нормативно-технічної документації 1) Технічного завдання на проведення реконструкції автоматизованої системи централізованого оповіщення. 2) Технічного проекту на проведення реконструкції автоматизованої системи централізованого оповіщення. | Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства, будівництва та з питань цивільного захисту райдержадміністрації, виконавчі органи міської, сільських рад (за узгодженням). | Квітень 2019 р. Серпень 2019 р. |
| 2. Розроблення положень про територіальну, місцеві системи централізованого оповіщення. | Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства, будівництва та з питань цивільного захисту райдержадміністрації, виконавчі органи міської, сільських рад (за узгодженням). | Листопад 2019 р. |
| 3. Оснащення пунктів управління програмно-апаратними комплексами автоматизованої системи централізованого оповіщення. | Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства, будівництва та з питань цивільного захисту райдержадміністрації, виконавчі органи міської, сільських рад (за узгодженням). | Жовтень 2022 р. |
| 4. Створення комплексної системи захисту інформації автоматизованої системи централізованого оповіщення | Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства, будівництва та з питань цивільного захисту райдержадміністрації, виконавчі органи міської, сільських рад (за узгодженням). | Грудень 2023 р. |
| 5. Проведення дослідної експлуатації автоматизованої системи централізованого оповіщення. | Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства, будівництва та з питань цивільного захисту райдержадміністрації, виконавчі органи міської, сільських рад (за узгодженням). | Серпень 2023 р. |
| 6. Введення в експлуатацію автоматизованої системи централізованого оповіщення. | Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства, будівництва та з питань цивільного захисту райдержадміністрації, виконавчі органи міської, сільських рад (за узгодженням). | Грудень 2023 р. |

Начальник відділу містобудування, архітектури,

інфраструктури, житлово-комунального господарства,

будівництва та з питань цивільного захисту райдержадміністрації                                                                      А.ЧОРНИЙ